АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03 мая 2023 года | № 1.70 |
| --- | --- |

город Глазов

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Муниципальный округ

Глазовский район Удмуртской Республики»

на 2022-2024 годы»»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  №1710  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», протоколом заседания проектной комиссии по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 №3,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2919 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого роста экономики муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», в связи с приведением в соответствие с Бюджетом муниципального образования ««Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

2. Отделу информатизации Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ.

| Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по экономике, имущественным отношениям и финансам | Ю.В. Ушакова |
| --- | --- |

Сабрекова Н.М.

8 (34141) 7-45-40

Согласовано:

| Заместитель главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ | Д.Н. Целоусов |
| --- | --- |
| Начальник отдела организационной работы и административной реформы Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Н.А. Пономарева |
| Начальник отдела правовой и кадровой работы Аппарата Администрации | М.В. Русских |

Утверждена

Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»

от 03.05.2023 года № 1.70

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы»

Паспорт программы.

| Наименование программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года №114 |
| Координатор | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ |
| Куратор | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |
| Ответственный исполнитель | Начальник Октябрьского территориального отдела, начальник Штанигуртского территориального отдела, начальник Понинского территориального отдела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |
| Цели | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха и занятий спортом населения территориальных отделов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| Задачи | - обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования территориальных отделов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; - создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей территориальных отделов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; - повышение уровня благоустройства дворовых территории территориальных отделов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв.м.); 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (процент); 4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). 5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты, рубли; 7. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. 8. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га. |
| Сроки и этапы реализации | 2022-2024 годы (с возможностью внесения изменений в период реализации программы); Этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2024 годы составит 8729,6 тыс. рублей, в том числе собственные средства – 494,1 тыс. рублей, средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению - 8208,1 рублей, иные источники (средства населения) – 27,4 тыс. рублей. Всего, тыс. руб.; 2022; 2023; 2024. МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Бюджет муниципального о; разования 8729,6; 1425,6; 3479,6; 3824,4. В том числе:. собственные средства; 494,1; 146,1; 174,0; 174,0. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 8208,1; 1252,1; 3305,6; 3650,4. иные источник; (средства населения) 27,4; 27,4; -; -. Октябрьский ТО 121. Бюджет территориального отдела; 2895,7; 461,0; 1159,9; 1274,8. В том числе:. собственные с; едства 178,6; 62,6; 58,0; 58,0. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 2717,1; 398,4; 1101,9; 1216,8. иные источники (средства населени; ) -; -; -; -. Понинский ТО 122. Бюджет территориального отдела; 2963,4; 528,7; 1159,9; 1274,8. В том числ; :. собственные средства; 142,0; 26,0; 58,0; 58,0. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к п; ивлечению 2794,0; 475,3; 1101,9; 1216,8. иные источники (средства насе; ен я) 27,4; 27,4; -; -. Штанигуртский ТО 123. Бюджет территориального отдела; 2870,45; 435,85; 1159,8; 1274,8. В том числе:. собственные средства; 173,45; 57,45; 58,0; 58,0. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечен; ю 2697,0; 78,4 1101,8; 1216,8. иные источники (средства населения); -; -; -; -. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. Ожидаемые результаты ее реализации: - повышение уровня благоустроенности района; - комплексное благоустройство дворовой территории МКД; - повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения; -улучшение санитарного состояния территориальных отделов, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»). Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений. |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года №114 |
| Координатор | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ |
| Куратор | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |
| Ответственный исполнитель | Начальники территориальных отделов: - «Октябрьское» - «Штанигуртское» - «Понинское» |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |
| Цели | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха и занятий спортом населения сельских поселений МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| Задачи | - обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования сельских поселений МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; - создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельских поселений МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; - повышение уровня благоустройства дворовых территории сельских поселений МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий 2.Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв.м.); 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (процент); 4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). 5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты, рубли; 7. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. 8. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га. |
| Сроки и этапы реализации | 2022-2024 годы (с возможностью внесения изменений в период реализации программы); Этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2024 годы составит 4409,052 тыс. рублей, в том числе собственные средства – 292,6тыс. рублей, средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению - 4032,6. рублей, иные источники (средства населения) – 83,852 тыс. рублей. Всего, тыс. руб.; 2022; 2023; 2024. МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Бюджет муниципального образования; 409,052 1424,484; 1412,6; 1571,968. В том числе:. собственные средства; 292,6; 146,0; 69,4; 77,2. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 4032,6; 1252,1; 1316; 1464,5. иные источники (средства населе; ия) 83,852; 26,384; 27,; 30,268. Октябрьское 121. Бюджет территориального отдела; 1388,8; 461,0; 4; 9,1 488,7. В том числе:. собственные средства; 109,1; 62,6; 22. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению4,5; 1279,7; 398,4; 417,1. иные источники (средства населения)64 2; -; -; -; -. Понинское 122. Бюджет территориального отдела; 16; 7,052 527,; 84 544; 605,368. В том числе:. с; бственные средства 80,7; 26,0; 2; ,9 28,8. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 15; 2, 4; 5,3 490,9; 546,3. иные источники (средства населения); 83,852; 26,384; 27,2; 30,268. Штанигуртское 123. Бюджет территориального отдела; 1343,2; 43; ,8 429,5; 477,9. В том; числе:. собственные средства; 02,8 57,4; 21,5; 23,9. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 1240; 4; 78,4 408,0; 454,0. иные источники (средства населения); -; -; -. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. Ожидаемые результаты ее реализации: - повышение уровня благоустроенности района; - комплексное благоустройство дворовой территории МКД; - повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения; -улучшение санитарного состояния сельских поселений, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»). Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений. |

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное образование «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» расположено в северной части Удмуртской Республики, граничит на северо-западе с  Кировской областью, на западе с муниципальным образованием «Ярский район», муниципальным образованием «Юкаменский район», на востоке с муниципальным образованием «Балезинский район», на юге с муниципальным образованием «Красногорский район». Общая площадь земель муниципального образования составляет –  2 159 км².

Численность населения в муниципальном образовании составляет 14870 человек (2021 г.) В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений. Самыми крупными поселениями являются деревня Штанигурт 1227 жителей, Село Понино 1188 жителей и село Октябрьский 1097 жителей.

Одним из важнейших составляющих  качества жизни во многом является уровень экологической безопасности и благоустройства территорий сельских поселений  муниципального образования.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды  Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

-максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

-ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

-озеленение дворовых территорий;

-ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых   расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии, проводится за счет средств органов местного самоуправления.

Дворовая территория, благоустройство которой не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

- минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

- дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий.

Общественные территории также не соответствуют требованиям современного благоустройства и не оборудованы должным образом для отдыха жителей и занятия спортом.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств, расположенных на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», осуществляется в соответствии с условиями о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«Включение заявок заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц) о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу  осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрение и оценка предложений граждан на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы», утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 12.05.2022 № 1.188.3;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц), организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», на которых планируется благоустройство в 2022-2024 году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы», утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 12.05.2022 № 1.188.4;

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» заинтересованных лиц и (или) представителей заинтересованных лиц, таких  как  может выражается в финансовом и (или) трудовом участии. Форма участия и доля участия  заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Процент софинансирования с  2022 года – 8,5%.

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование    дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками МКД решения о принятии созданного в результате     благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ       по благоустройству в размере не менее 5% от стоимости выполнения работ (распространяется на дворовые территории, включенные в список благоустройства с февраля 2019 года).

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью подпрограммы является создание  максимально  благоприятных,  комфортных  и  безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения территориальных отделов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования территориальных отделов;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей территориальных отделов;

- повышение  уровня  благоустройства  дворовых  территории территориальных отделов;

- повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан, организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству территории территориальных отделов.

3. Целевые показатели (индикаторы).

В целях количественной оценки достижения целей и задач программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) (единиц);

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв.м.);

3. Доля  благоустроенных дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий, (процент);

4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент).

5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли;

6. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Программа реализуется в 2022-2024 годах.

5. Основные мероприятия.

В рамках программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. Поддержка муниципальной  программы формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов);

2. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

3. Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, работ по благоустройству общественных территорий.

4. Информационно-разъяснительной работа среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования.

5. Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы».

6. Утверждение (корректировка) правил благоустройства МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  в соответствии с Методическими  рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы».

6. Меры муниципального регулирования.

Контроль за соблюдением норм и требований в сфере внешнего благоустройства и содержания территорий в границах района осуществляется Администрацией МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Лица, допустившие  нарушение требований, несут административную ответственность, установленную Законом Удмуртской Республики от 13.10.2011 №57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

7. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется во взаимодействии с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

С управляющими организациями, товариществами собственников жилья  осуществляется взаимодействие в целях включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации программы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд». Заказчиком исполнения работ выступает Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Для взаимодействия с населением ведется прием, рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение.

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на текущий год.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2024 годы составит 8729,2 тыс. рублей, в том числе собственные средства –  494,0 тыс. рублей,  средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению -  8207,9 рублей,  иные источники (средства

населения) – 27,3 тыс. рублей.

9. Риски и меры по управлению рисками.

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий. 2. Использование механизмов софинансирование гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |  |  |  |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение 2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности |  |  |  |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры сооучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса. 2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов. 3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |  |  |  |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов. 2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне. 3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы. |  |  |  |

10. Конечные результаты и оценка эффективности.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство общественной территории поселения | - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;- сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами)- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами;- запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;- сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории города |

- Контроль за соблюдением условий порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2. Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории  МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы»   по дворовым территориям

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз |
| 12 | 0 |  | Программа «Формирование современной городской среды на территории Администрацией МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) | единиц | 32 | 32 | 32 |
| 12 | 0 | 2 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | процент | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 0 | 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 20651 | 20651 | 20651 |
| 12 | 0 | 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Процент/тыс.руб. | 20 | 20 | 20 |
| 12 | 0 | 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | кв.м. | 90 | 90 | 90 |
| 12 | 0 | 6 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | процент | 32 | 32 | 32 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский  район Удмуртской Республики»

на 2022-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 |  |  | Программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |
| 12 | 0 | F2 |  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды » |  |  |  |  |
| 12 | 0 | F2 | 1 | Поддержка Государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 2022-2024 | Обеспечение выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем | 1,3 |
| 12 | 0 | F2 | 2 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий | Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 2022-2024 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 1,3 |
| 12 | 0 | F2 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок | Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 2022-2024 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 1,3,5,6 |
| 12 | 0 | F2 | 4 | Информационно-разъяснительной работа среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 2022-2024 | Участие граждан, бизнеса в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 1,3,5,6 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский  район Удмуртской Республики»

на 2022-2024 годы»

Форма 3. Финансовая оценка применений мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 12 |  |  |  | По программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы» финансовая оценка не предусмотрена |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский  район Удмуртской Республики»

на 2022-2024 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 |  |  |  | По программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы» муниципальные задания не установлены. |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский  район Удмуртской Республики»

на 2022-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский  район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 12 | 0 |  |  | Программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы»: - село Октябрьский - село Понино - деревня Штанигурт | Всего | 218 222 220 | 05 | 03 |  |  | 1425,6 | 3479,6 | 3824,4 |  |
| 12 | 1 | F2 | 2 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 218 | 05 | 03 | 121F255550 | 244 | 461,0 | 1159,9 | 1274,8 |  |
| 12 | 2 | F2 | 2 |  |  | 220 | 05 | 03 | 121F255550 | 244 | 528,7 | 1159,9 | 1274,8 |  |
| 12 | 3 | F2 | 2 |  |  | 222 | 05 | 03 | 121F255550 | 244 | 435,9 | 1159,8 | 1274,8 |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы "Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы"

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | Программа "Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 8729,6 | 1425,6 | 3479,6 | 3824,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 494,1 | 146,1 | 174,0 | 174,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской республики планируемые к привлечению | 8208,1 | 1252,1 | 3305,6 | 3650,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (средства населения) | 27,4 | 27,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  на которых  планируется благоустройство в 2023 год по программе "Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы"

| № | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед. изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Форма трудового участия заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц) в случае принятия такого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Собственные средства | средства бюджета Удмуртской республики планируемые к привлечению | Обязательная доля финансового участия заинтересованных лиц (не менее 5 % от общего объема финансирования мероприятия по благоустройству дворовой территории) (средства населения) |  |
| 1 | 2023 год деревня Штанигурт | Обустройство тротуара от ул. Глазовская, 14а до ул. Западная в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики; обустройство тротуара от ул. Западная, 3а до ул. Западная в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики | 294,4 м.кв. |  | 1159,8 | 58,0 | 1101,8 |  |  |
| 2 | 2023 год Село Октябрьский | Устройство асфальтированного тротуара к центральной площади в с. Октябрьский Глазовского района Удмуртской Республики | 375,36 м.кв. |  | 1159,9 | 58,0 | 1101,8 |  |  |
| 3 | 2023 год Село Понино, | Благоустройство общественной территории в селе Понино ул.Коммунальная,7 | 200 м.кв |  | 1159,9 | 58,0 | 1101,8 |  |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы

«Визуализированные схемы благоустройства территорий, многоквартирных домов, общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  на которых  планируется благоустройство в 2023 году по программе "Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы"

1. Визуализированная схема «Благоустройство общественной территории в селе Понино ул.Коммунальная,7 Глазовского района Удмуртской Республики»

- Устройство покрытия из бручастки

- Освещение – установка металлических столбов (4 шт.), светильники для наружного освещения (4 шт.)

- Сцена летняя (деревянная)

- Лестница (ремонт)

- Малые архитектурные формы:

А) скамейка бетонная (2 шт.)

Б) стенд для фотовыставки (общий размер 7000х1500 мм)

2. Визуалзированная  схема обустройства тротуара от ул. Глазовская, 14а до ул. Западная в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики; обустройство тротуара от ул. Западная, 3а до ул. Западная в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики.

3. Визуализированная схема «Устройство асфальтированного тротуара к центральной площади в с. Октябрьский Глазовского района Удмуртской Республики»

Приложение 8

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ  по благоустройству дворовых территорий

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Порядок, дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под  заинтересованными  лицами  понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных  в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3.  Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общего объема финансирования.

1.4. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ и осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и не учитывается в объеме средств, финансируемых собственниками.

- Условия аккумулирования и расходования средств.

2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ  по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на лицевом счете Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», открытом  в Управлении финансов МО Глазовский район, путем перечисления всего объема бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных для проведения работ по благоустройству.

2.2. Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

2.4. Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, (в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, (в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

2.6. Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем Администрации территориальных отделов Октябрьский, Штанигуртский, Понинский совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

Приложение 9

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики»  на 2022-2024 годы

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта

благоустройства дворовых территории.

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовых территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- озеленение территории;

- обустройство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов;

- установка малых архитектурных форм.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществляется заинтересованными лицами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.

2.5. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

При подготовке дизайн-проекта выполняются следующие действия:

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала согласно Приложение №1 к настоящему Порядку

2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов согласно Приложение №2 к настоящему Порядку.

2.7 Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» с уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах всех собственников многоквартирных домов (далее-уполномоченное лицо).

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, находящиеся на дворовой территории.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.