**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

**«Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»**

**за 12 месяцев 2023 года.**

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Подпрограмма**  **Территориальное развитие градостроительство и землеустройство** |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **1** | 01 | 1 | **Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов** | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Разработка документов территориального планирования | Разработаны проекты внесения изменений в генеральные планы МО «Адамское», «Штанигурское», «Гулековское», «Ураковское», «Понинско», «Верхнебогатырское»; разработан проект Генерального плана и проект внесения изменений в ПЗЗ МО«Парзинское»  Разработаны проекты внесения изменений в ПЗЗ МО «Штанигурское», «Адамское», «Ураковское», «Гулековское» |  |
| **07** | **1** | 02 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 131 услуга |  |
| **07** | **1** | 03 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 5 услуг |  |
| **07** | **1** | 04 | 1 | **Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органа местного самоуправления** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Постановление Администрации МО "Глазовский район" | Оказано 36 услуг |  |
| **07** | **1** | 04 | 2 | **Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 51 услуга |  |
| **07** | **1** | 05 |  | **Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»** | Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 11услуг |  |
| **07** | **1** | 06 |  | **Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»** | Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 2 услуги |  |
| **07** | **1** | 07 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования». Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Глазовский район»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказана 0 услуг | Обращений не поступало |
| **07** | **1** | 08 |  | **Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в районе»** | Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2024  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказывается услуга территориальными отделами |  |
| **07** | **1** | 09 |  | **Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район» | Введется ГИС «ОТДО» |  |
| **07** | **1** | 10 |  | **Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район».** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Предоставление сведений | Оказано 232 услуг |  |
| **07** | **01** | 11 |  | **Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства** | Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2024  годы | В течении года | Проведение публичных слушаний | Проведено общественные обсуждения терпланов Гулековского теротдела |  |
| **07** | **01** | 12 |  | **Выполнение работ по изготовлению картопланов** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течении года | Установление границ населенных пунктов | Не ведется |  |
| **07** | **01** | 13 |  | **Выполнение работ по ликвидации скотомогильников в документах территориального планирования** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район»  Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2024  годы | В течении года | ликвидации скотомогильников в документах территориального планирования | Ведутся работы |  |
| **07** | **01** | 14 |  | **Проведение инженерно-изыскательских работ и разработка проектной документации** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **2** |  |  | **Подпрограмма** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел ЖКХ и транспорта | 2015-2024  годы | В течение года | Формирование фонда капитального ремонта, организация проведения капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Глазовского района | В с. Дзякино, ул. Советская, д.1 проведен ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши проведен в следующих многоквартирных домах: п.Дом отдыха Чепца, д.1, и п.Дом отдыха Чепца, д.2, ремонт системы водоснабжения и электроснабжения проведен в с.Дзякино, ул. Советская, д.3а. |  |
| 07 | 2 | 01 | 2 | Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел ЖКХ и транспорта | 2015-2024  годы | В течение года | обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителей, надлежащее содержание общего имущества МКД | Заключены догоровы на содержание общего имущества в МКД с управляющими компаниями и непосредственное управление МКД |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Переселение граждан из аварийного жилья | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел ЖКХ и транспорта | 2015-2024  годы | В течение года | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  улучшение условий проживания граждан. | Была проведена работа по переселению граждан в рамках заключенного соглашения между Мистроем УР и Администрацией района. Ведутся работы по переселению этапа 2022 года и 2023 года. |  |
| 07 | 2 | 02 | 2 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ и транспорта | 2015-2024  годы | ежегодно до 15 сентября | План мероприятий, утверждается распоряжением Администрации муниципального образования "Глазовский район" | Средств бюджета муниципального образования, выделенные на подготовку к отопительному периоду 2023-2024 года, составляют 13408,564 тыс. руб.  1) Приобретены насосы для капитального ремонта артезианских скважин в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики  2) Приобретено газогорелочное устройство мощностью 320-2300 кВт в котельную №2 с. Понино Глазовского района Удмуртской Республики  3) Приобретен котел мощностью 0,8 МВт на центральную котельную в д. Трубашур Глазовского района Удмуртской Республики  4) Приобретен котел мощностью 0,63 МВт на центральную котльную в д. Курегово Глазовского района Удмуртской Республики  Проводятся работы по капитальному ремонту:  1) Капитальный ремонт систем водоснабжения по ул. Глазовская (магистральный водопровод) в д. Солдырь Глазовского района Удмуртской Республики  2) Капитальный ремонт КНС в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики  3) Капитальный ремонт участка водопроводных сетей в д. Татарские Парзи Глазовского района Удмуртской Республики  ООО «Аквафонд» в 2023 проведены мероприятия в рамках Концессионного соглашения |  |
| 07 | 2 | 03 | 2 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики) | отдел ЖКХ и транспорта | 2015-2024 гг. |  | Включение объектов  коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Направлена заявка на 2024 год в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР на:  - Капитальный ремонт тепловой сети на участке N 21 в с. Понино;  - Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Штанигурт;  - Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Олимпийской, ул. Сясеговской в д. Золотарево;  - Приобретение материалов для капитального ремонта сетей водоснабжения в населенных пунктах Глазовского района;  - Приобретение насосов для капитального ремонта артезианских скважин в населенных пунктах Глазовского района;  - Приобретение насосов для замены на КНС в д. Чура;  - Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Мира, ул. Советской в с. Дзякино;  - Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Южной в д. Кочишево;  - Приобретение шкафов управления насосами для капитального ремонта артезианских скважин и каптажей в населенных пунктах Глазовского района;  - Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Береговой в д. Чура;  - Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Береговой в д. Чура |  |
| 07 | 2 | 03 | 3 | Актуализация схем теплоснабжения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Утвержденная схема теплоснабжения | Утверждена схема теплоснабжения |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ и транспорта | 2015-2024  годы | В течение года | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | Направлена заявка на 2024 год в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР на получение субсидии для разработки схем водоснабжения |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** | **3** |  |  | **Подпрограмма** Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия | 2015-2024  годы | В течение года, весенний субботник с 13 апреля по31 мая | Обеспечение экологической безопасности. | В Глазовском районе сбором и транспортировкой ТКО занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами- ООО «Спецавтохозяйство». Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 29.07.2023 №1.229 утвержден реестр накопления и график вывоза твердых бытовых отходов. |  |
| 07 | 3 | 02 | 2 | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года, весенний субботник с 13 апреля по31 мая | Обеспечение экологической безопасности. | Проведен весенний и осенний месячник по санитарной очистке на территории Глазовского района |  |
| 07 | 3 | 03 | 3 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | Проведен весенний и осенний месячник по санитарной очистке на территории Глазовского района |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Проведение акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | Проведена акция по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района |  |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территориирайона и благоустройства | Информация распространяется через социальные сети, на официальном сайте |  |
| 07 | 3 | 06 | 6 | Отлов и содержание безнадзорных животных (выполнение государственных полномочий) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Безопасность жителей района | Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных |  |
| 07 | 3 | 07 |  | Мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки на территории | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Экологическая безопасность | Несанкционированные свалки ликвидировались во время субботников |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **4** |  |  | **Подпрограмма Развитие транспортной системы** |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течение года | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках, полномочия по организации маршрутов регулярных перевозок по Глазовскому району с мая 2016 года переданы на уровень Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР |  |
| 07 | 4 | 02 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | Согласование межмуниципальных маршрутов |  |
| 07 | 4 | 03 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | Муниципальные маршруты регулярных перевозок отсутствуют |  |
| 07 | 4 | 04 |  | Содержание автомобильных дорог | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | В течение 2023 года было организованно содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. |  |
| 07 | 4 | 04 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, в том числе расчистка, грейдирование и отсыпка, выполняются в соответствии с заключенными контрактами |  |
| 07 | 4 | 04 | 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов осуществляется в соответствии с заключенными контрактами |  |
| 07 | 4 | 04 | 3 | Содержание автомобильных дорог местного  значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | В 2023 году на содержание школьных маршрутов израсходовано 5462 тыс. рублей. Работы по содержанию школьных маршрутов выполнены в рамках муниципального контракта |  |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Развитие сети автомобильных дорог | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | В 2023 году проведен ремонт автодорог на сумму 15300060,61 руб. : с. Парзи – д. Абагурт, д. Адам ул. Адамская, д. Адам ул. Ураковская, с. Октябрьский ул. Рябиновая, с. Октябрьский ул. Октябрьская, д. Отогурт ул. Набережная, д. Качкашур ул. Новая, д. Чура ул. Луговая, д. Дзякино ул. Торфяная, д. Кожиль ул. Пушкина |  |
| 07 | 4 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. | Муниципальный контроль не проводился |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2024  годы | В течение года | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | Проведена паспортизация автомобильных дорог |  |