**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**«Муниципальное хозяйство»**

**за 12 месяцев 2024 года.**

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **1** | 01 | 1 | **Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Утверждение документации | Разработаны проекты внесения изменений в генеральные планы МО «Адамское», «Штанигурское», «Гулековское», «Ураковское», «Понинско», «Верхнебогатырское»; разработан проект Генерального плана и проект внесения изменений в ПЗЗ МО«Парзинское»  Разработаны проекты внесения изменений в ПЗЗ МО «Штанигурское», «Адамское», «Ураковское», «Гулековское» | - |
| **07** | **1** | 02 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 20 услуга | - |
| **07** | **1** | 03 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-202  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 17 услуг | - |
| **07** | **1** | 04 | 1 | **Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органа местного самоуправления** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Постановление Администрации МО "Глазовский район" | Оказано 64 услуг | - |
| **07** | **1** | 04 | 2 | **Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 8 услуга | - |
| **07** | **1** | 05 |  | **Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 22 услуг | - |
| **07** | **1** | 06 |  | **Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано 2 услуги | - |
| **07** | **1** | 07 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования». Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Глазовский район»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказана 1 услуг | - |
| **07** | **1** | 08 |  | **Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в районе»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказывается услуга территориальными отделами | - |
| **07** | **1** | 09 |  | **Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район» | Введется ГИС «ОТДО» | - |
| **07** | **1** | 10 |  | **Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район».** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Предоставление сведений | Не предоставлялось | - |
| **07** | **01** | 11 |  | **Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Проведение публичных слушаний | Проведено общественные обсуждения правил землепользования и застройки: МО «Адамское», МО «Качкашурское», МО «Кочишевское», МО «Куреговское», МО «Октябрьское», МО «Парзинское», МО «Понинское», МО «Штанигуртское». Проведено общественные обсуждения генпланов и правил землепользования и застройки МО «Гулековского» | - |
| **07** | **01** | 12 |  | **Выполнение работ по изготовлению картопланов** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | Установление границ населенных пунктов | Не ведется | - |
| **07** | **01** | 13 |  | **Выполнение работ по ликвидации скотомогильников в документах территориального планирования** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течении года | ликвидации скотомогильников в документах территориального планирования | Ликвидировано 9 скотомогильников | - |
| **07** | **01** | 14 |  | **Проведение инженерно-изыскательских работ и разработка проектной документации** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» |  |  |  | Не ведется | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **2** |  |  | **Подпрограмма** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | Формирование фонда капитального ремонта, организация проведения капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Глазовского района | В 13 населенных пунктах проведена замена водопроводной сети | - |
| 07 | 2 | 01 | 2 | Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителей, надлежащее содержание общего имущества МКД | Заключены догоровы на содержание общего имущества в МКД с управляющими компаниями и непосредственное управление МКД | - |
| 07 | 2 | 02 |  | Переселение граждан из аварийного жилья | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  улучшение условий проживания граждан. | Проведена работа по переселению граждан в рамках заключенного соглашения между Мистроем УР и Администрацией района. | - |
| 07 | 2 | 03 | 1 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | ежегодно до 15 сентября | План мероприятий, утверждается распоряжением Администрации муниципального образования "Глазовский район" | Средств бюджета муниципального образования, выделенные на подготовку к отопительному периоду 2023-2028 года, составляют 30257,55 тыс. руб.  1) Приобретены насосы для капитального ремонта артезианских скважин в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики  2) Приобретение материалов для капитального ремонта сетей водоснабжения в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики  3) Приобретен шкаф управлениями насосами для капитального ремонта артезианских скважин и каптажей в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики  4) Приобретение насосов для замены на КНС в д. Чура Глазовского района Удмуртской Республики  ООО «Аквафонд» в 2024 проведены мероприятия в рамках Концессионного соглашения | - |
| 07 | 2 | 03 | 2 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики) | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028 гг. |  | Включение объектов  коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Выполнено: 1) Капитальный ремонт систем водоснабжения д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики. 1 этап  2) Капитальный ремонт тепловой сети на участке №31 с. Октябрьский Глазовского района Удмуртской Республики  3) Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Олимпийской в д. Золотарево Глазовского района Удмуртской Республики  4) Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Мира, ул. Советская в с. Дзякино Глазовского района Удмуртской Республики  5) Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Южной в д. Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики  6) Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Береговая в д. Чура Глазовского района Удмуртской Республики  7) Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Понино Глазовского района Удмуртской Республики  8) Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Пудвай Глазовского района Удмуртской Республики | - |
| 07 | 2 | 03 | 3 | Актуализация схем теплоснабжения | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | Утвержденная схема теплоснабжения | Утверждена схема теплоснабжения | - |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | Направлена заявка на 2025 год в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР на получение субсидии для разработки схем водоснабжения | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район»,  Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028 годы | В течение года | Безопасность жителей района | Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | - |
| 07 | 3 | 07 |  | Мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки на территории | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район»,  Одел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» | 2015-2028 года | В течение года | Экологическая безопасность | Несанкционированные свалки ликвидированы во время субботников |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **4** |  |  | **Подпрограмма Развитие транспортной системы** |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках, полномочия по организации маршрутов регулярных перевозок по Глазовскому району с мая 2016 года переданы на уровень Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР | - |
| 07 | 4 | 02 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | Согласование межмуниципальных маршрутов | - |
| 07 | 4 | 03 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | Муниципальные маршруты регулярных перевозок отсутствуют | - |
| 07 | 4 | 04 |  | Содержание автомобильных дорог | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | В течение 2024 года было организованно содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | - |
| 07 | 4 | 04 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, в том числе расчистка, грейдирование и отсыпка, выполняются в соответствии с заключенными контрактами | - |
| 07 | 4 | 04 | 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов осуществляется в соответствии с заключенными контрактами |  |
| 07 | 4 | 04 | 3 | Содержание автомобильных дорог местного  значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | В 2024 году на содержание школьных маршрутов израсходовано 7407,0 тыс. рублей. Работы по содержанию школьных маршрутов выполнены в рамках муниципального контракта | - |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Развитие сети автомобильных дорог | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | В 2024 году проведен ремонт автодорог на сумму 49158630,58руб. : с. Понино, ул. Заречная;  Д. Удмуртские Ключи, ул. Центральная и Школьная;  Д. Кожиль, ул. Гагарина;  Д. Гулеково, ул. Центральная;  Д. Кочишево, ул. Набережная, Заречная и Ленина. | - |
| 07 | 4 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. | Муниципальный контроль не проводился | - |
| 07 | 4 | 06 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2028  годы | В течение года | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | Проведена паспортизация автомобильных дорог | - |