**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

**«Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности»**

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **08** | **01** |  |  | **Внедрение энергоменеджмента** | | | | | | | |
| 08 | 01 | 1 |  | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023-2030 годы, ежегодно | В течение года | Оценка энергоэффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, функционирующих на территории муниципального образования | | Агентство по энергосбережению на основе наших данных проводит анализ эффективности использования ТЭР предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |  |
| 08 | 01 | 2 |  | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023-2030 годы, ежегодно | В течение года | Оценка энергоэффективности объектов организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | | Агентство по энергосбережению на основе наших данных проводит анализ эффективности использования ТЭР организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований |  |
| 08 | 01 | 3 |  | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023-2030 годы | В течение года | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности | | Проведение обучающих онлайн семинаров с поставщиками информации в ГИС ЖКХ, участие в вебинарах, семинарах по ГИС ЖКХ. |  |
| 08 | 01 | 4 |  | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023-2030  годы | В течение года | Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | | Схема утверждена |  |
| 08 | 01 | 5 |  | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023-2030 годы | В течение года | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». | | направлена заявка в Минстрой УР для получения субсидии для разработки схем |  |
| 08 | 01 | 6 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами, с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и транспорта,  Отдел имущественных отношений Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Сокращение доли бесхозяйных объектов энергетического хозяйства муниципального образования | | Бесхозяйные сети отсутсвуют |  |
| 08 | 01 | 7 |  | Оперативное управление программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы" | Отдел ЖКХ и транспорта  Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы, за счет систематизации работы по ее реализации с учетом фактически достигнутых результатов. Своевременное выявление проблем, связанных с реализацией программы (несоблюдение сроков реализации и финансирования мероприятий, отклонение целевых показателей программы от их плановых значений). Принятие мер по результатам мониторинга | | Мониторинг реализации программы проводит отдел ЖКХ |  |
| 08 | 01 | 8 |  | Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о возможных мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ и транспорта  Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Вовлечение предприятий всех отраслей экономики и всех слоев населения в решение проблем энергосбережения | | Информация размещается на официальном сайте, доводится до потребителей |  |
| 08 | 02 |  |  | **Реализация энергоэффективных технических мероприятий (иных мероприятий) в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования** | | | | | | | |
| 08 | 02 | 1 |  | Установка, замена и поверка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | | Повышение доли потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета | Незначительное повышение потребления холодной воды |  |
| 08 | 02 | 2 |  | Замена светильников внутреннего и уличного освещения на энергоэффективные | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | Замена светильников производит по мере необхожимости |  |
| 08 | 02 | 3 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в системах теплоснабжения | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | Во всех учреждениях установлены счетчики |  |
| 08 | 02 | 4 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | Во всех учреждениях установлены счетчики |  |
| 08 | 02 | 5 |  | Ремонт и утепление ограждающих конструкций зданий, занимаемых учреждениями | Отдел ЖКХ и транспорта, Управление образования,  Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |
| 08 | 03 |  |  | **Реализация мероприятий на объектах предприятий, осуществляемых регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования** | | | | | | | |
| 08 | 03 | 1 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, повышение надежности и качества водоснабжения потребителей | | Проведены ремонтные работы |  |
| 08 | 03 | 2 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоотведения на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение энергетической эффективности систем водоотведения, повышение надежности и качества водоотведения потребителей | | Проведены ремонтные работы в рамках концессионного соглашения, а также в рамках подготовки к отопительному периоду |  |
| 08 | 03 | 3 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | | Капитальный ремонт системы теплоснабжения при подготовке к отопительному периоду |  |
| 08 | 04 |  |  | **Реализация мероприятий в системе уличного освещения муниципального образования** | | | | | | |  |
| 08 | 04 | 1 |  | Установка новых и замена существующих светильников уличного освещения на энергоэффективные | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение энергетической эффективности, качества и надежности работы систем уличного освещения муниципального образования | | Проведена замена 39 светильников |  |
| 08 | 04 | 2 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение энергетической эффективности, качества и надежности работы систем уличного освещения муниципального образования | |  |  |
| 08 | 05 |  |  | **Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования** | | | | | | | |
| 08 | 05 | 1 |  | Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации, замена и поверка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение доли потребляемых объектами многоквартирного жилищного фонда энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета | |  |  |
| 08 | 05 | 2 |  | Замена светильников на энергоэффективные в местах общего пользования МКД | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения | |  |  |
| 08 | 05 | 3 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в системах теплоснабжения МКД | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения | |  |  |
| 08 | 05 | 4 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения МКД | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения | |  |  |
| 08 | 05 | 5 |  | Ремонт и утепление ограждающих конструкций МКД | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения | |  |  |
| 08 | 06 |  |  | **Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях реального сектора экономики** | | | | | | | |
| 08 | 06 | 1 |  | Реализация организационных мероприятий на предприятиях реального сектора экономики | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг | |  |  |
| 08 | 06 | 2 |  | Реализация технических мероприятий на объектах предприятий реального сектора экономики | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2023 - 2030 годы, ежегодно | В течение года | Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг | |  |  |