ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ №_____

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Глазовский район»

г.Глазов								«_____»____________20__ г.

Муниципальное образование «Глазовский район», от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Глазовский район» в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Аквафонд» (сокращенное наименование: ООО «Аквафонд») в лице директора Кощеева Антона Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

и Удмуртская Республика в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________________________с третьей стороны, в дальнейшем именуемый «Субъект Российской Федерации»

в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса от «_____» __________ 2017 года № ____.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать недвижимое имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Муниципальному образованию «Глазовский район», осуществлять деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям, подлежащие реконструкции и созданию Концессионером.

2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе объекта Соглашения, в том числе технико-экономических показателях передаваемого имущества, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3.Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается записью о государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (приложение № 1).

2.4. Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.5. Концессионер обязан обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента всего незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого по настоящему Соглашению и указанного в Приложении № 1 настоящего Соглашения, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

- 3.Сроки по настоящему соглашению

- 3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2040 года включительно.

3.2. Сроки создания (реконструкции) объекта Соглашения и ввода его в эксплуатацию определяются в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок передачи Концедетом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования данным объектом Концессионеру – в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего Соглашения.

3.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества – с даты передачи Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества до 31 декабря 2040 года включительно.

3.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества по окончании их использования (эксплуатации) – «31» декабря 2040 года.

4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения  и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня передачи.

4.2. Концедент обязан  предоставить  Концессионеру  во временное владение и пользование имущество, которое предназначено для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего соглашения (далее - иное имущество).

Состав    иного    имущества    и    его    описание,   в   том   числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 2 к настоящему соглашению.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   владения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не  могут  превышать  срок  действия  настоящего  Соглашения,  указанный  в пункте 3.1.настоящего Соглашения.

4.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые   для государственной  регистрации  прав  Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества в течение 30 календарных дней с даты подписания соответствующих актов приема-передачи.  Государственная  регистрация таких прав осуществляется за счет Концедента.

- 5. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения и иного имущества

1. Общие положения

5.1.1. Цель использования объекта Соглашения: создание и реконструкция недвижимого имущества, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения.

5.1.2. В рамках выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Концессионер за свой счет исполняет следующие обязанности:

а) на стадии проектирования – выполняет проектно-изыскательские работы, по результатам которой готовит проектную  документацию;

б) на стадии строительства или реконструкции – выполняет строительство или реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения;

в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и передает Концеденту документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, по акту приема-передачи;

г) на стадии эксплуатации – осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.1.3. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.1.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.1.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к объекту Соглашения и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. Расходы Концессионера на создание и содержание такого имущества возмещению Концедентом не подлежат.

5.1.6. Концессионер обязан отражать объект Соглашения и иное имущество на балансе, обособлять от имущества концессионера, вести самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению.

5.1.7. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации объекта Соглашения и иного имущества.

5.1.8. С момента передачи объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения вышеуказанных объектов имущества несет Концессионер. Концессионер вправе осуществить страхование риска гибели или случайного повреждения объектов имущества в составе объекта Соглашения и (или) иного имущества.

5.1.9. Концедент в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, оказывает Концессионеру содействие при исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

2. Проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта Соглашения

5.2.1 Концессионер обязан осуществить создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями, предусмотренными Приложением № 3к настоящему Соглашению.

5.2.2. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую для реконструкции или создания объектов имущества в составе объекта Соглашения проектную документацию. Концессионер обращается за согласованием проектной документации к Концеденту, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы. Концедент должен производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

5.2.3. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации, если представленная проектная документация соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства и характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация, соответствуют инвестиционным программам Концессионера, требованиям законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики и муниципальных правовых актов.

5.2.4. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование и строительство в отношении отдельных объектов имущества в составе объекта Соглашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта Соглашения, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта Соглашения досрочно.

5.2.5. Проектная документация должна соответствовать требованиям задания и основным мероприятиям Концессионера. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий составляют Приложение № 3 к настоящему Соглашению.

5.2.6. При выполнении основных мероприятий Концессионер обязан достичь предусмотренных заданием целей и плановых значений показателей деятельности Концессионера, которые указаны в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.2.7. Предельный минимальный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, составляет 23 135 775 рублей 35 копеек. Размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения по годам срока действия Соглашения приведен в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.2.8. Предельный минимальный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концедентом в течение всего срока действия Соглашения, составляет 16 804 693 рублей 91 копейка. Размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения по годам срока действия Соглашения приведен в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

5.2.9. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и иными нормативными правовыми актами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

5.2.10. Обязательства Концессионера и Концедента по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объекта Соглашения, распределяются следующим образом:

1. Концедент  в течение  60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения соответствующего запроса Концессионера осуществляет подготовку подъездов к земельным участкам, на которых предполагается создание и реконструкция объектов капитального строительства в составе объекта Соглашения.

2. Концессионер:

- освобождает территорию строительства от строений, подлежащих сносу, и лесонасаждений;

- осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для строительства и реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения;

- осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты;

- осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории строительства.

5.2.11. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения Концессионер обязуется:

а) ввести имущество в составе объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод объектов имущества в составе объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;

б) эксплуатировать объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

5.2.12. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектом недвижимого имущества в составе объекта Соглашения, подлежащим созданию, осуществляется Концедентом одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество в порядке, предусмотренным действующим законодательством, и за счет Концедента.

5.2.13. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданное (реконструируемое) недвижимое имущество в составе объекта Соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. Государственная регистрация (перерегистрация) права собственности Концедента на реконструируемое недвижимое имущество в составе объекта Соглашения осуществляется в случаях, если этого требует законодательство Российской Федерации или иные нормативные правовые акты.

Концессионер осуществляет регистрацию права собственности Концедента на соответствующий объект при наличии доверенности, выданной Концедентом в соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона «О концессионных соглашениях» и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, при этом Концедент обязуется выдать Концессионеру соответствующую доверенность в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ввода созданного (реконструируемого) объекта в эксплуатацию.

5.2.14. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции отдельных объектов имущества в составе объекта Соглашения считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию либо подписания акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, в случае, если ввод в эксплуатацию соответствующего объекта не осуществляется.

5.2.15. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе объекта Соглашения и завершена реконструкция объектов имущества, ввод в эксплуатацию которых не осуществляется, состав и описание, а также технико-экономические показатели которых соответствуют целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе объекта Соглашения либо подписания акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, в отношении такого объекта в случае, если его ввод в эксплуатацию не осуществляется.

5.2.16. Выполнение Концессионером каждого из мероприятий по реконструкции и созданию отдельных объектов имущества в составе объекта Соглашения, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению, оформляется подписываемыми Сторонами актами об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Примерная форма акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, приведена в Приложении № 9 к настоящему Соглашению. Указанные акты подписываются  Концедентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения от Концессионера, либо Концедент в указанный срок предоставляет мотивированный отказ от подписания актов. По соглашению Сторон акт об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, может оформляться при выполнении части мероприятия, предусмотренного Приложением № 3 к настоящему Соглашению, а также по итогам реконструкции или создания отдельного объекта имущества в составе объекта Соглашения, выполнения иного мероприятия, предусмотренного Соглашением. При этом акты об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, подписываются в отношении законченных реконструкцией или новым строительством объектов, а в случае, если мероприятие предусматривает закупку оборудования/машин – в отношении такого оборудования/машин.

Концессионер передает Концеденту заверенные руководителем копии первичных документов, подтверждающих завершение реконструкции и (или) создания отдельного объекта имущества в составе объекта Соглашения или выполнение иного мероприятия, в том числе первичную документацию по учету выполнения мероприятий. Копии первичных документов передаются Концессионером Концеденту вместе с актом об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением.

Концессионер обязуется обеспечить возможность участия Концедента в работе приемочной комиссии, а также доступ к объекту для его осмотра Концедентом перед подписанием акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением. Для участия в работе приемочной комиссии Концедент вправе привлекать специалистов и иных экспертов.

5.2.17. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением, если состав и описание, а также технико-экономические показатели соответствующих объектов имущества в составе объекта Соглашения соответствуют заданию и основным мероприятиям, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, и (или) согласованной с Концедентом проектной документации, и (или) описанию объектов имущества в составе объекта Соглашения, предусмотренному в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3. Эксплуатация объекта Соглашения и иного имущества

5.3.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.3.2. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5.3.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный  ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения  в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Концедент  вправе  осуществлять  мероприятия по капитальному ремонту объекта соглашения и иного имущества.

5.3.4. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные/устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, устанавливаются законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5.3.5. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги по холодному водоснабжению и водоотведению осуществляется в соответствии с методом индексации.

5.3.6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары и оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

5.3.7. Объем валовой выручки Концессионера, получаемой в ходе реализации настоящего Соглашения, указан в Приложении № 7 к настоящему Соглашению на каждый год срока действия Соглашения в ценах первого года срока действия Соглашения.

5.3.8. В необходимой валовой выручке Концессионера учитываются расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения, включая мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения и сроки их осуществления согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению, значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, плановые значения показателей деятельности Концессионера и иные условия, установленные настоящим Соглашением. Необходимая валовая выручка Концессионера подлежит ежегодной корректировке с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифа, учитываемых при расчете тарифов Концессионера от их плановых значений, за исключением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. Корректировка осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере водоснабжения и водоотведения.

5.3.9. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

5.3.10. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сферах водоснабжения и водоотведения.

5.3.11. Концедент обязуется в сроки, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечить актуализацию схем водоснабжения и водоотведения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в составе объекта Соглашения с учетом положений настоящего Соглашения, в том числе в целях определения Концессионера в качестве гарантирующей организации.

4. Гарантии прав Концессионера

    - В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее объема, определенного в соответствии с пунктами 5.3.7, 5.3.8 Соглашения (далее – Меры).

    - В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, у концессионера возникает возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств.

    - Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 5.4.1  Соглашения, и изменения условий Соглашения:

      - При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим законодательством, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Концессионером обязательств по Соглашению, а также предлагаемые Меры, которые должен принять Концедент. К заявлению прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов.

      - Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов принимает одно из следующих решений: о принятии Мер, предложенных Концессионером; о принятии иных Мер; об отказе в принятии Мер с обоснованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных Мер, либо решения об отказе в принятии Мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и объем Мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Соглашения.

      - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии Мер, либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам Стороны готовят и представляют на согласование в орган регулирования тарифов и (или) антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено действующим законодательством.

      - Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается  Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований, если это требуется в соответствии с действующим законодательством. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.

    - Порядок для изменения условий Соглашения, применяется также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и действующим законодательством.

    - Обязательства Концедента по принятию Мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки в объеме не менее объема, определенного в соответствии с пунктом5.3.7, не распространяются на случаи изменения, корректировки тарифов Концессионера за не достижение Концессионером установленных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера. Изменение, корректировка цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Концессионная плата

6.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению составляет 0 (ноль) рублей.

7. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

7.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим концессионным соглашением. Предоставление указанных земельных участков Концессионером осуществляется путем заключения договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, обеспечения использования земельных участков Концессионером без их предоставления либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером в отношении объектов, расположенных на таких участках.

Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания настоящего концессионного соглашения.

Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет указанных земельных участков, в случае необходимости, обусловленной законом, является обязанностью Концедента.

7.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются объекты имущества в составе объекта Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим концессионным соглашением, и (или) обеспечить их использование Концессионером.

7.3.  Описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь), сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет на момент подписания Соглашения приведено в Приложении № 10 к настоящему Соглашению.

Указанные земельные участки относятся к земельным участкам, не разграниченной государственной собственности и не обременены правами третьих лиц.

7.4. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке и вступают в силу  с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется на счет Концедента.

Размер арендной платы определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством УР и муниципальными правовыми актами МО «Глазовский район».

Формула расчета размера годовой арендной платы А= С*КС*К, где

А – величина годовой арендной платы за земельный участок (руб.);

С– базовая ставка арендной платы за земельный участок, установленная в процентах от кадастровой стоимости земельного участка;

КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);

К– коэффициент, установленный действующим законодательством.

7.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

7.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

- 8. Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объекта соглашения и иного имущества

8.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное Имущество в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты имущества в составе объекта Соглашения) и иное имущество (объекты имущества в составе иного имущества) должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. Имущество в составе объекта Соглашения и иного имущества, списанное Концедентом в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами, возврату не подлежит.

8.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

8.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу судебного решения о досрочном прекращении Соглашения либо в срок, согласованный Сторонами.

8.4. Концессионер обязан:

- передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера;

- передать Концеденту объект Соглашения (объекты имущества в составе объекта Соглашения) и иное имущество (объекты имущества в составе иного имущества) с относящимися к ним документами.

8.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

8.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента досрочного прекращения Соглашения.

8.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

8.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов.

8.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

8.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачиобязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера этими объектами, а именно:

- составил акт приема-передачи объекта Соглашения (объектов имущества в составе объекта Соглашения) и иного имущества (объектов имущества в составе иного имущества);

- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, которые установлены настоящим Соглашением;

- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту уведомление о готовности указанного документа к подписанию по почте ценным письмом с описью вложения и  уведомлением о вручении.

8.11. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством за счет Концедента.

8.12. Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче объекта Соглашения.

9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

9.1. В случае если для исполнения настоящего Соглашения Концессионеру будут переданы результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Концеденту, между Сторонами настоящего Соглашения должен быть заключен договор о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности Концедента, в соответствии с законодательством Российской Федерации на срок, согласованный Сторонами настоящего Соглашения. Прекращение действия настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Концеденту.

9.2. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру информацию по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе информацию по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе на каждого потребителя с момента начала года, в котором заключено Соглашение, и до момента заключения Соглашения, а также за предшествующие ему 3 (три) года.

9.3. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с осуществлением деятельности по настоящему Соглашению, передаются Концессионером Концеденту при прекращении настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его прекращения, при этом передача исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется без оплаты.

- 10. Порядок осуществления Концедентомконтроля за соблюдением концессионером условий настоящего соглашения

10.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

10.2. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

- проводить проверки, включающие осмотр объекта Соглашения и иного имущества; график проведения проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения проверки – в период, начиная с апреля до ноября года, следующего за отчетным;

- запрашивать у Концессионера информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению;

- привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

В случае получения Концедентом информации, свидетельствующей о нарушении Концессионером сроков выполнения предусмотренных Соглашением мероприятий либо об осуществлении  Концессионером указанных мероприятий с существенным отступлением от задания Концедента,  Концедент вправе осуществить проверку деятельности Концессионера на предмет достоверности информации, уведомив Концессионера о времени и месте ее проведения не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее начала.

Уведомление должно содержать сведения об основаниях и предмете проверки, источнике получения информации. Проверка осуществляется в отношении того объекта, информация о котором поступила.

Стороны взаимодействуют для целей освещения деятельности Концессионера перед средствами массовой информации, органами государственной власти и управления, общественными организациями и т.д., в том числе путем предоставления доступа Концеденту к объекту Соглашения в согласованное Сторонами время.

10.3. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

10.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

10.5. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

10.6. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

10.7. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.

10.8. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

10.9. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указание на причины таких несоответствий.

10.10. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

10.11. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в согласованный с Концедентом  срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

10.12. Если причиной несоответствий является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежит согласованию план мероприятий, обеспечивающий выполнение Концессионером мероприятий, установленных Приложением № 3 к настоящему Соглашению, и достижение плановых значений показателей деятельности Концессионера, установленных Приложением № 4 к настоящему Соглашению, начиная с периода, указанного в данном акте. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

10.13. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

11. Обеспечение обязательств концессионера

11.1. Концессионер обязан предоставить в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению безотзывные банковские гарантии  либо, если это допускается законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, передать Концеденту в залог права Концессионера по договору банковского вклада (депозита) или осуществить страхование риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Безотзывные банковские гарантии предоставляются в следующем порядке:

- первая банковская гарантия должна быть предоставлена Концеденту не позднее 90 (девяносто) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения и выдана на сумму, составляющую 5 % от наибольшей из ежегодных величин расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения за период с 2017 по 2020 гг, указанных в Приложении № 5  к настоящему Соглашению на срок до 31.12.2020 года;

- на последующие годы действия настоящего Соглашения, банковская гарантия должна предоставляться в каждый четвертый год на срок действия последующих четырех лет и должна быть выдана на сумму, составляющую 5 % от наибольшей из ежегодных величин расходов (за каждый период длительностью в четыре года) на создание и реконструкцию объекта Соглашения указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. Срок действия последней банковской гарантии должен заканчиваться 31.12.2040 года (включительно).

11.2. Безотзывная банковская гарантия принимается Концедентом при условии ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, а также при условии наличия в ней срока действия банковской гарантии, указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств Концедента по настоящему Соглашению и которая не может быть меньше суммы, определяемой в соответствии с пунктом 11.1 настоящего концессионного соглашения, а также ссылки на настоящее концессионное соглашение, включая указание на стороны концессионного соглашения и предмет концессионного соглашения.

11.3. В случае предоставления Концессионером в качестве обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению залога прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), если это допускается законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, такое обеспечение исполнения обязательств предоставляется Концессионером в срок, в порядке и в размере, указанных в пункте 11.1 настоящего соглашения.

11.4. В случае предоставления Концессионером в качестве обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, если это допускается законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, такое страхование осуществляется в срок, в порядке и в размере, указанных в пункте 11.1 настоящего соглашения.

12. Права и обязанности Удмуртской Республики

12.1. Удмуртская Республика, участвующая в настоящем Соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим концессионным соглашением;

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленным настоящим  концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Удмуртской Республики в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

- 13. Ответственность сторон

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований Концедентобязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон.

13.4. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему концессионному соглашению, за исключением случаев, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие неисполнения Концедентом соответствующего обязательства, предусмотренного настоящим концессионным соглашением, или наступления обстоятельства непреодолимой силы.

13.5. Возмещение убытков осуществляется Концессионером в полном размере в течение 60 дней с момента направления Концедентом заявления о возмещении убытков с документальным подтверждением факта их причинения и размера.

13.6. Возмещение Концессионером убытков не освобождают его от исполнения этого обязательства в натуре.

13.7. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

13.8. В случае нарушения концессионером срока подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный (реконструированный) объект концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 5.2.13 концессионного соглашения, при условии выдачи Концедентом доверенности на право регистрации права собственности Концедента на созданный (реконструированный) объект концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 5.2.13 настоящего соглашения, Концедент вправе потребовать уплаты штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

- 14. Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств

- непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты или иные события, произошедшие не по вине Концессионера.

14.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

- в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

- 15. Изменение соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено в соответствии с законодательством. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и предложения Концессионера, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента об изменении существенных условий настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.3.Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или Концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

15.4. Решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения должно быть принято в течении60(шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера.

15.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения Сторона, получившая предложение, рассматривает его и направляет другой стороне уведомление о согласии с внесением изменений или мотивированный отказ от внесения изменений в условия настоящего Соглашения.

Соглашение об изменении условий настоящего Соглашения должно быть подписано Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое соглашение должно быть подписано не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями.

15.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.7. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6,осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Удмуртской Республики, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.8. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение, Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера. По требованию Концессионера, Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению условий настоящего Соглашения в установленные сроки.

15.9. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат.

15.10. Концедент осуществляет действия, направленные на получение согласия антимонопольного органа на изменение условий настоящего Соглашения в случаях и порядке, определенных Правительством Российской Федерации, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Концессионеру уведомления о согласии с изменением настоящего Соглашения или получения аналогичного согласия от Концессионера, в случае, если предложение об изменении настоящего Соглашения исходило от Концедента.

- 16. Прекращение соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

- на основании решения Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействия) Концессионера:

- нарушение сроков создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения;

- нарушение обязательств по предоставлению Концеденту документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на создаваемое (реконструируемое) недвижимое имущество в составе объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;

- использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

- неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

е)    неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;

ж) неисполнение в сроки, установленные настоящим Соглашением, обязанности по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по  настоящему концессионному соглашению.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения, относятся действия (бездействие) Концедента, повлекшие:

- передачу Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

- нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

- нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе объекта Соглашения и иного имущества.

16.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны при передаче объектов имущества в составе объекта Соглашения от Концессионера Концеденту действуют в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Соглашения.

16.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные расходы не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения. Порядок, условия и сроки возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Соглашению.

16.7. Расходы Концессионера, не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к настоящему Соглашению.

16.8. Порядок возмещения расходов Концессионером Концеденту указан в приложении № 11 настоящего Соглашения при  досрочном расторжении соглашения.

16.9. Финансирование Концедентом части расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

- 17. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

17.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

17.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

- 18. Заключительные положения

18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

18.2.  Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

18.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

18.4. По настоящему концессионному соглашению не допускаются:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта настоящего концессионного соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» запретов.

- 19. Приложения к настоящему соглашению

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе объекта Соглашения, в том числе технико-экономических показателях

Приложение № 2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе иного имущества, в том числе технико-экономических показателях

Приложение № 3. Задание и основные мероприятия

Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Приложение № 5. Размер расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения

Приложение № 6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

Приложение № 7. Объем валовой выручки

Приложение № 8. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения/окончании срока действия Соглашения

Приложение № 9. Примерная форма акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением

Приложение № 10.Описание земельных участков

Приложение №11.Порядок возмещения расходов Концедента при досрочном расторжении Соглашения

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

| КОНЦЕДЕНТ: МО «Глазовский район» 427617, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодая Гвардия, д.22а ИНН1805004049; КПП 183701001 ___________/ФИО МП "__" ___________ 2017 г. | КОНЦЕССИОНЕР: ООО «Аквафонд» 427645, Удмуртская республика, Глазовский район, д. Пусошур, ул. Школьная, д. 1. ИНН 1837014642, ОГРН 1161832069189, КПП 183701001. Директор ООО «Аквафонд» ____________/А.В. Кощеев МП "__" ___________ 2017 г. | СУБЪЕКТ РФ _____________/ ФИО МП "__" ___________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |