 **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«АКВАФОНД»**

Юрид. адрес: 427645, УР, Глазовский район, д. Пусошур, ул. Школьная, д. 1, пом. 28

Почтовый адрес: 427620, УР, г.Глазов, ул. Первомайская , д. 41 а , 3 этаж, офис № 2 , тел/факс

8 (34141) 6-69-36, 6-66-70 E-mail: vodostok\_glz@rambler.ru

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Главе муниципального образования «Глазовский район»В.В. Сабрекову |
| на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Муниципального образования «Глазовский район»**

ООО «Аквафонд» (Общество с ограниченной ответственностью «Аквафонд»)

лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения (далее - заявитель) (полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, в том числе являющегося стороной по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности); фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность

427645, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Пусошур, ул. Школьная, д. 1, помещение 28

адрес (место нахождения), контактные данные (телефон, адрес электронной почты) заявителя

|  |
| --- |
| 1. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям
 |
| 1. Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица-заявителя или прекращении физическим лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц |
| 1. Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении заявителя
 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц |
| 1. Сведения об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
 | Справка налогового органа № 13624 от 01 ноября 2016г.Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ № 019Р01160013234 от 11 ноября 2016г.Справка территориального органа Фонда социального страхования РФ № 5248 от 09.11.2016 |
| 1. Сведения о наличии у заявителя средств или возможности их получения в размере не менее 5 процентов объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый срок действия концессионного соглашения
 | Справка филиала о наличии денежных средств |
| 1. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона "О концессионных соглашениях"
 |
| 1. Наименование органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении вида имущества, являющегося объектом концессионного соглашения
 | Администрация муниципального образования «Глазовский район» |
| 1. Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать (реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные характеристики
 | Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, указано в Приложении. |
| 1. Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
 | 427620, Удмуртская Республика, МО «Глазовский район», сельские населенные пункты |
| 1. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества или недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
 | 17 февраля 2017г. |
| 1. Наличие либо отсутствие проектной документации
 | Проектная документация в случае необходимости будет разработана Концессионером |
| 1. Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения
 | Указаны в Перечне имущества, являющегося объектом концессионного соглашения |
| 1. Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен
 | Реализация мероприятий, предлагаемые заявителем позволят обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование сетей водоснабжения и водоотведения, надежность, улучшить стабильность водоснабжения и качество предоставляемых услуг с одновременным снижением затрат на энергоресурсы сельских населенных пунктов Глазовского района, УР.Задачи предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения:1. Обеспечить эффективное использование и эксплуатацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Глазовского района, УР;
2. Осуществить работы по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Глазовского района, УР.
 |
| 1. Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе создания и (или) реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (расходы по проекту на каждом из указанных этапов с разбивкой на источники финансирования: собственные и заемные средства, финансирование из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с указанием бюджета, по годам реализации проекта)
 | Ориентировочная сметная стоимость на этапе создания и реконструкции объекта концессионного соглашения составляет в ценах 2016г.: 116 556 000,00 руб.Источник финансирования: Расходы Концессионера по проекту концессионного соглашения:2017 год – финансирование отсутствует2018 год – финансирование отсутствует2019 год – 202 000,00 руб.2020 год – 212 706,00 руб.2021 год – 223 979,42 руб.2022 год – 235 850,33 руб.2023 год – 248 350,39 руб.2024 год – 261 512,97 руб.2025 год – 275 373,15 руб.2026 год – 289 967,93 руб.2027 год – 305 336,23 руб.2028 год – 321 519,05 руб.2029 год – 338 559,56 руб.2030 год – 356 503,22 руб.2031 год – 375 397,89 руб.2032 год – 395 293,97 руб.2033 год – 416 244,56 руб.2034 год – 438 305,52 руб.2035 год – 461 535,71 руб.2036 год – 485 997,10 руб.2037 год – 511 754,95 руб.2038 год – 538 877,96 руб.2039 год – 567 438,49 руб.2040 год – 597 512,73 руб.Итого по годам: 8 060 017,12 руб.Расходы Концедента по проекту концессионного соглашения составляют 14 629 432,01 руб., в т.ч. по годам:2017 год – 316 000,00 руб.2018 год – 332 748,00 руб.2019 год – 350 383,64 руб.2020 год – 368 953,98 руб.2021 год – 388 508,54 руб.2022 год – 409 099,49 руб.2023 год – 430 781,76 руб.2024 год – 453 613,20 руб.2025 год – 477 654,70 руб.2026 год – 502 970,40 руб.2027 год – 529 627,83 руб.2028 год – 557 698,10 руб.2029 год – 587 256,10 руб.2030 год – 618 380,67 руб.2031 год – 651 154,85 руб.2032 год – 685 666,06 руб.2033 год – 722 006,36 руб.2034 год – 760 272,69 руб.2035 год – 800 567,15 руб.2036 год – 842 997,21 руб.2037 год – 887 676,06 руб.2038 год – 934 722,89 руб.2039 год – 984 263,20 руб.2040 год – 1 036 429,15 руб.Сумма средств, необходимая для создания комплекса очистных сооружений с. Понино согласно инвестиционных программ УР может составить поэтапно в период с 2017г. по 2030г. 65 000 000,00 руб. (не является средствами Концедента)Сумма средств, необходимая для создания и реконструкции объектов концессионного соглашения и не предусмотренная концессионным соглашением составляет 28 856 550,87 руб. из программ бюджетов различного уровня согласно инвестиционным программам (не является средствами Концедента).Расходы Концессионера и Концедента учтены в соответствии с прогнозом СЭР РФ на 2017 год (5,3%).Валовая выручка от реализации питьевой воды на: 2017г.: 6417,93 тыс. руб.2018г.: 6721,68 тыс. руб.2019г.: 7019,77 тыс. руб.2020г.: 7721,75 тыс. руб.2021г.: 8493,92 тыс. руб.2022г.: 9343,31 тыс. руб.2023г.: 10277,65 тыс. руб.2024г.: 11305,41 тыс. руб.2025г.: 12435,95 тыс. руб.2026г.: 13679,55 тыс. руб.2027г.: 15047,50 тыс. руб.2028г.: 16552,25 тыс. руб.2029г.: 18207,48 тыс. руб.2030г.: 20028,22 тыс. руб.2031г.: 22031,05 тыс. руб.2032г.: 24234,15 тыс. руб.2033г.: 26657,56 тыс. руб.2034г.: 29323,32 тыс. руб.2035г.: 32255,65 тыс. руб.2036г.: 35481,22 тыс. руб.2037г.: 39029,34 тыс. руб.2038г.: 42932,27 тыс. руб.2039г.: 47225,50 тыс. руб.2040г.: 51948,05 тыс. руб.Валовая выручка от реализации сточных вод на: 2017г.: 1547,71 тыс. руб.2018г.: 1702,48 тыс. руб.2019г.: 1872,73 тыс. руб.2020г.: 2060,00 тыс. руб.2021г.: 2266,00 тыс. руб.2022г.: 2492,60 тыс. руб.2023г.: 2741,86 тыс. руб.2024г.: 3016,05 тыс. руб.2025г.: 3317,66 тыс. руб.2026г.: 3649,42 тыс. руб.2027г.: 4014,36 тыс. руб.2028г.: 4415,80 тыс. руб.2029г.: 4857,38 тыс. руб.2030г.: 5343,12 тыс. руб.2031г.: 5877,43 тыс. руб.2032г.: 6465,17 тыс. руб.2033г.: 7111,69 тыс. руб.2034г.: 7822,86 тыс. руб.2035г.: 8605,14 тыс. руб.2036г.: 9465,66 тыс. руб.2037г.: 10412,22 тыс. руб.2038г.: 11453,45 тыс. руб.2039г.: 12598,79 тыс. руб.2040г.: 13858,67 тыс. руб. |
| 1. Информация об использовании инновационных технологий при реализации проекта концессионного соглашения, в том числе при разработке проектной документации, на стадиях создания (реконструкции) и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения
 | Применение аппаратных средств частотного регулирования, инновационного материала и способов прокладки, высокоточные технологии GPS/Глонасс, GSM – диспетчеризация. |

Приложение:

1. Устав ООО «Аквафонд», копия;
2. Доверенность, копия;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
4. Справка Межрайонной ИФНС по УР;
5. Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ;
6. Справка территориального органа Фонда социального страхования РФ;
7. Справка о наличии денежных средств в кассе;
8. Проект концессионного соглашения;
9. Перечень имущества, являющегося объектом концессионного соглашения;
10. Перечень иного имущества, являющегося объектом концессионного соглашения;
11. Перечень реконструируемых объектов соглашения;
12. Информация для согласования значений долгосрочных параметров регулирования тарифов и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения на 2 л.
13. Сопроводительное письмо.

Представитель, действующий А.М. Филимонов

по доверенности