АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ»

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня  2010 года                                                                                                         № 26

д. Адам

О подготовке учреждений соцкультбыта,

котельных, расположенных на территории

муниципального образования «Адамское»,

к работе в зимних условиях 2010 -2011 г.г.

В целях своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2010 - 2011 годов на территории муниципального образования «Адамское» и заслушав руководителей муниципальных учреждений, директора ООО «Жилкомсервис» и обсудив мероприятия по подготовке учреждений и котельных к работе в зимних условиях 2010 - 2011 г.г., ремонте жилых домов  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Обратиться к Главе администрации Глазовского района с целью оказания содействия в решении проблем:

Адамская СОШ: реконструкция подачи воды в  здание школы, приобретение материалов для ремонта водопроводной сети в д. Адам в количестве 600 м; приобретение стальных труб для системы отопления диаметром 159 мм протяженностью 600 м, теплоизоляционные материалы и задвижки с отводами.

Центральная котельная: приобретение котлов КВ-0,63 в количестве двух штук.

- Рекомендовать директору ООО «Жилкомсервис» Ю.Г.Борисову:

- обеспечить подготовку муниципальных котельных, тепловых и водопроводных сетей к работе в отопительном сезоне 2010 - 2011 г.г. в срок до 01 сентября 2010 года;

- провести ремонт, промывку, опрессовку систем теплоснабжения и теплопотребления;

- провести ремонт систем водо-, тепло-, электроснабжения для эксплуатации в зимний период 2010-2011  г.г.;

- провести пробную топку отапливаемых объектов;

- Контроль за данным постановлением возлагаю на себя.

Глава муниципального образования

«Адамское»                                                                                                  К.С. Растегаев