- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ»

- «КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.03.2010 года                                                                                  № 9

Об организации  противопаводковых

работ на территории муниципального

образования «Качкашурское»

В целях обеспечения безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуации в период весеннего паводка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию  в составе:

  - Пономарева Е.А.- Глава МО «Качкашурское», председатель комиссии

Члены комиссии:

- Пономарева С.В. – директор МОУ «Качкашурская СОШ»

- Баженов В.Н. – главный инженер СХПК «Пригородный»

- Буранова Н. В. – заведующая Качкашурским ФАП

- Горбушин Р.С. – главный энергетик СХПК «Пригородный»

- Перевощиков В.Л.- староста д.Умск

- Баштинская Н.С. – староста д.Качкашур

- Горбушин Л.В.- староста д. Б.Лудошур

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2010 года.

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, находящихся на территории МО «Качкашурское», организовать выполнение противопаводковых мероприятий.

Глава муниципального образования

«Качкашурское»                                                        Е.А.Пономарева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы МО «Качкашурское»

№ 9  от   22.03.2010 г.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

МО «Качкашурское» на весенний период 2010 года

| № п/п | мероприятие | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать противопаводковую комиссию | март | Пономарева Е.А. |
| 2 | Взять на учет комиссии все пруды, расположенные на территории МО «Качкашурское» | март | Пономарева Е.А. |
| 3 | Провести контрольные обходы по проверке состояния дорог, мотов, дамб на прудах | март-апрель | Пономарева Е.А. |
| 4 | Организовать дежурство в период паводка в помещении Администрации МО «Качкашурское» и СХПК «Пригородный» | апрель-май | Пономарева Е.А. |
| 5 | Организовать мероприятия к пропуску паводковых вод | апрель-май | По согласованию |
| 6 | Подготовить аварийно-спасательную группу и технику для проведения работ при возникновении ЧС | апрель | Баженов В.Н. по согласованию |
| 7 | Подготовить план размещения населения на случай эвакуации людей из зон затопления | март-апрель | Пономарева С.В. по согласованию |
| 8 | Организовать дежурство по обеспечению сохранности прудов | апрель | Перевощиков В.Л., Горбушина И.Ф. по согласованию |
| 9 | Провести работы по восстановлению бетонных конструкций и водовыпускных сооружений | По мере необходимости | Пономарева Е.А. |
| 10 | Создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов и обеспечения жизнедеятельности населения; |  | Пономарева Е.А. |

Список ответственных лиц за пруды,

расположенные на территории МО «Качкашурское»

1. Пруд д.Умск  - Перевощиков Владимир Леонидович, староста д.Умск

2. Пруд д.Качкашур (верхний) – Баштинская Нэлли Степановна,

староста ул.Заречная д.Качкашур

3. Пруд д.Б.Лудошур – Горбушин Леонид Васильевич, староста д.Б.Лудошур