ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы  муниципального образования

«Штанигуртское» Глазовского района Удмуртской Республики

от 25 февраля 2010 года                                                                                                       № 6

Об организации противопаводковых

работ на территории МО «Штанигуртское»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2010 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать местную противопаводковую комиссию в составе:

Дорофеева Т.Е.–Глава МО «Штанигуртское»-председатель комиссии;

Ашихмин С.И. – водитель Администрации МО-заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Королев А.В.    -оператор котельной д. Штанигурт (по согласованию);

Арасланова Р.Г.-фельдшер Штанигуртского ФАП (по согласованию);

Касимова Н.А.-директор МОУ «Штанигуртская начальная школа-детский сад»

(по согласованию).

- План противопаводковых мероприятий на весенний период 2010 года утвердить (прилагается).

- Главе МО «Штанигуртское» Дорофеевой Т.Е.докладывать районной противопаводковой комиссии при Администрации Глазовского района об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных паводком жилью, производственным, хозяйственным помещениям, мостам, дорогам, инженерным сетям.

Глава муниципального образования

«Штанигуртское»                                                                   Т.Е. Дорофеева

Утвержден постановлением Главы

МО «Штанигуртское»

от 25.02.2010 года  № 6

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

на весенний период 2010 года по МО «Штанигуртское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать в МО «Штанигуртское» противопаводковую комиссию | До 25.02.2010 | Дорофеева Т.Е. |  |  |
| 2. | Провести совещание с противопаводковой комиссией, распределить обязанности, составить план работы; | До 25.03.2010 | Председатель комиссии |  |  |
| 3. | Рекомедовать провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов; | До 30.03.2010 | Члены комиссии, Глава МО |  | По согласованию |
| 4. | Содействовать в организации и проведении мероприятий по подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов и водоемов к пропуску паводков; | Март, апрель | Глава МО «Штанигуртское», члены комиссии, руководители организаций, учреждений, предприятий |  | По согласованию По согласованию По согласованию По согласованию |
| 5. | Рекомендовать организовать дежурства в паводковый период в сельских поселениях; | Март, апрель | Глава МО «Штанигуртское», руководители организаций, учреждений, предприятий |  | По согласованию По согласованию По согласованию |
| 6. | Рекомендовать создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов и обеспечения жизнедеятельности населения; | До 30.03.2010 | Глава МО «Штанигуртское», руководители организаций, учреждений, предприятий |  | По согласованию По согласованию По согласованию |
| 7. | Осуществить мероприятия по проведению эвакуации населения из угрожаемых затоплением мест и организовать их расселение в безопасной зоне; | По мере необходимости | Глава МО |  |  |
| 8. | Содействовать в проведении необходимых работ по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов. | По мере необходимости | Глава МО, руководители организаций, учреждений, предприятий | По согласованию По согласованию По согласованию |  |