**Доклад**

**о реализации проектов на территории Глазовского района в 2019 году**

***В рамках национального проекта «Жильё и городская среда»***

В 2019 году в ***проекте «Формирование комфортной городской среды»*** участвовали три поселения:

**1.** **МО Октябрьское** - 1 общественная территория - центральная площадь в с.Октябрьское. В программе предусмотрено: асфальтирование проездов, монтаж освещения, установка тренажеров для скейт-парка.

**Общая стоимость реализации проекта 496,3 тыс. рублей:**

из федерального бюджета – 457,4 тыс. руб.

из регионального бюджета – 14,1 тыс. руб.

из местного бюджета – 24,8 тыс. руб.

На сегодняшний день работы выполнены на 100%.

**2.** **МО Понинское -** 1 дворовая территория - с. Понино, ул. Коммунальная, д.8. В программе предусмотрено: асфальтирование проездов, освещение территории, оборудование детской площадки.

**Общая стоимость реализации проекта 646,3 рублей:**

из федерального бюджета – 565,8 тыс. руб.

из регионального бюджета – 17,5 тыс. руб.

из местного бюджета – 30,7 тыс. руб.

внебюджетные средства – 32,3 тыс. руб.

На сегодняшний день работы выполнены на 100%.

**3. МО Штанигуртское** - 1 дворовая территория - д.Штанигурт, ул.Глазовская, д.12. В программе предусмотрено: асфальтирование проездов, освещение территории, установка скамеек.

**Общая стоимость реализации проекта 487,3 тыс. рублей:**

из федерального бюджета – 426,6 тыс. руб.

из регионального бюджета – 13,2 тыс. руб.

из местного бюджета – 23,1 тыс. руб.

внебюджетные средства – 24,4 тыс. руб.

На сегодняшний день работы выполнены на 100%.

***В рамках национального проекта «Демография»***

1. Приобретён полноприводный восьмиместных автомобилей «ГАЗ» для доставки граждан старше 65 лет, живущих в сельской местности, до больниц для участия в диспансеризации и других обследованиях на выявление неинфекционных заболеваний.

2. Выделены средства на приобретение или строительство жилья двум многодетным семьям.

**Общая стоимость реализации проекта 833 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 833 тыс. руб.

На сегодняшний день освоено 415 тыс. рублей - одна семья за счёт данных средств сделала пристрой к своему дому.

3. Выделены средства на питание и проезд детей из многодетных семей:

**Общая стоимость реализации проекта 4976 тыс. рублей:**

На сегодняшний день освоено 2932 тыс. рублей, в том числе 2318,4 тыс. рублей на питание детей из многодетных семей и 613,6 тыс. рублей на проезд.

***В рамках национального проекта «Здравоохранение»***

1. Ведутся работы по строительству ФАПа в д.Сёва.

**Общая стоимость реализации проекта 5857** **тыс. рублей**

***В рамках национального проекта «Образование»***

1. В настоящее время ведутся работы за счёт средств выделенных по Адресной инвестиционной программе:

- Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ «Адамская СОШ».

**Общая стоимость реализации проекта 19788,6** **тыс. рублей**

- Капитальный ремонт крыши здания школы МОУ «Понинская СОШ»

**Общая стоимость реализации проекта 11610,29** **тыс. рублей**

- Замена оконных блоков здания школы МОУ «Понинская СОШ»

**Общая стоимость реализации проекта 4033,96** **тыс. рублей**

- Капитальный ремонт кровли здания школы МОУ «Дондыкарская СОШ»

**Общая стоимость реализации проекта 951,5** **тыс. рублей**

- Капитальный ремонт кровли здания школы МОУ «Качкашурская СОШ»

**Общая стоимость реализации проекта 3551,09** **тыс. рублей**

- Замена оконных блоков здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ»

**Общая стоимость реализации проекта 548,9** **тыс. рублей**

2. За счёт средств партийного проекта «Единая Россия» «Детский спорт» в МОУ «Дондыкарская СОШ»:

- ведутся работы по замене деревянных оконных блоков на пластиковые,

- приобретён спортивный инвентарь и форма для спортивного клуба по мини-футболу.

**Общая стоимость реализации проекта 420,1 тыс. рублей.**

***В рамках реализации национального проекта «Культура»***

1. По федеральному проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» выделен 1 миллион рублей на укрепление материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. За счёт данных средств:

- Приобретены бессермянские костюмы для коллектива «Тюрагай», ноутбук, набор микрофонов, гармонь «Тульская» для Отогуртского СДК.

**Общая стоимость реализации проекта 200 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 200 тыс. руб.

- Предусмотрена поставка театральных кресел в зрительный зал РДК "Искра"

**Общая стоимость реализации проекта 856 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 800 тыс. руб.

средства предприятий – 56 тыс. руб.

2. В настоящее время ведутся работы за счёт средств выделенных по Адресной инвестиционной программе:

- Замена оконных блоков здания Понинском ЦСДК

**Общая стоимость реализации проекта 502 тыс. рублей**

- Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков Кожильского ЦСДК

**Общая стоимость реализации проекта 2075,65**  **тыс. рублей**

***В рамках конкурса "Лучшее муниципальное образование УР"***

1. Ведутся работы по строительству контейнерных площадок в д. Курегово

**Общая стоимость реализации проекта 147 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 100 тыс. руб.

из местного бюджета – 32 тыс. руб.

средства предприятий – 15 тыс. руб.

2. Благоустроена приклубная территория Кожильского ЦСДК (установлено ограждение, частично заменена плитка, обновлена отмостка здания)

**Общая стоимость реализации проекта 334,8 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 150 тыс. руб.

из местного бюджета – 114,8 тыс. руб.

средства граждан - 30 тыс. руб.

средства предприятий – 40 тыс. руб.

***В рамках Проекта развития общественной инфраструктуры», основанного на местных инициативах***

1. Ведутся ремонтные работы водопроводной сети в д. Кочишево

**Общая стоимость реализации проекта 1362,8 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 920,8 тыс. руб.

из местного бюджета – 146 тыс. руб.

средства граждан - 146 тыс. руб.

средства предприятий – 150 тыс. руб.

2. Проведён ремонт дорожного полотна ул. Бабинская, ул. Юкаменская в д. Бабино

**Общая стоимость реализации проекта 1415 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 973 тыс. руб.

из местного бюджета – 146 тыс. руб.

средства граждан - 146 тыс. руб.

средства предприятий – 150 тыс. руб.

***За счёт Программы по самообложению граждан***

1. Ведутся работы по благоустройству родника в д. Тукбулатово

**Общая стоимость реализации проекта 50 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 25 тыс. руб.

средства граждан - 25 тыс. руб.

2. Ведутся работы по установке мемориальной плиты в д. Мыртыково

**Общая стоимость реализации проекта 76 тыс. рублей:**

из регионального бюджета – 36 тыс. руб.

из местного бюджета – 4 тыс. руб.

средства граждан - 36 тыс. руб.

***За счёт средств Республиканской конкурс по инициативному бюджетированию***

1. Сделан ремонт дороги ул.Мира в д.Дондыкар

**Общая стоимость реализации проекта 963 тыс. рублей**

из регионального бюджета – 725 тыс. руб.

из местного бюджета – 109 тыс. руб.

средства граждан - 109 тыс. руб.

средства предприятий – 20 тыс. руб.

***За счёт субсидии из республиканского бюджета***

1. Обустроена спортивно-игровая площадки в д. Чура

**Общая стоимость реализации проекта 239,3 тыс. рублей**

из регионального бюджета – 200 тыс. руб.

из местного бюджета – 39,3 тыс. руб.

***За счёт средств грантового конкурса проектов Росмолодежи среди физических лиц***

1. Построен арт-объекта "Ин Даур"

**Общая стоимость реализации проекта 216,6 тыс. рублей**

***За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности РДК «Искра»***

1. Проведен ремонт пола зрительного зала РДК «Искра».

**Общая стоимость реализации проекта 320 тыс. рублей**

***За счёт средств Конкурса муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село"***

1. Произведён ремонт дороги в д.Пусошур

**Общая стоимость реализации проекта 187,5 тыс. рублей**

из местного бюджета – 151,9 тыс. руб.

средства граждан – 35,6 тыс. руб.

2. Ремонт уличного освещения в д. Тукбулатово

**Общая стоимость реализации проекта 134 тыс. рублей**

из местного бюджета – 108,5 тыс. руб.

средства граждан – 25,5 тыс. руб.

3. Ремонт дороги в д.Пышкец

**Общая стоимость реализации проекта 185 тыс. рублей**

из местного бюджета – 150 тыс. руб.

средства граждан – 35 тыс. руб.

4. Ремонт дороги ул.Садовая, ул.Рябиновая с.Понино

**Общая стоимость реализации проекта 184,9 тыс. рублей**

из местного бюджета – 149,8 тыс. руб.

средства граждан – 24,1 тыс. руб.

средства предприятий – 11 тыс. руб.

5. Ремонт части дороги Полынга - Порпиево

**Общая стоимость реализации проекта 200,3 тыс. рублей**

из местного бюджета – 152 тыс. руб.

средства граждан – 48,3 тыс. руб.

6. Ямочный ремонт участка автомобильной дороги от трассы Глазов -Яр-Пудем до железной дороги с. Дзякино

**Общая стоимость реализации проекта 195 тыс. рублей**

из местного бюджета – 152 тыс. руб.

средства граждан – 28 тыс. руб.

средства предприятий – 15 тыс. руб.

7. Ремонт дорожного полотна по ул. Вторая в д. Адам

**Общая стоимость реализации проекта 187,1 тыс. рублей**

из местного бюджета – 151,6 тыс. руб.

средства граждан – 35,5 тыс. руб.

***За счёт средств местного бюджета*** произведён

1. Ремонт моста д.Ляпино

**Общая стоимость реализации проекта 87,4 тыс. рублей**

2. Ремонт моста через р.Симпал

**Общая стоимость реализации проекта 19,3 тыс. рублей**

3. Ремонт участка дороги д.Митино-д.Изошур

**Общая стоимость реализации проекта 25 тыс. рублей**

4. Ремонт дороги по ул.Полдараевская, д.Полдарай

**Общая стоимость реализации проекта 137,4 тыс. рублей**

***За счёт привлечённых средств предприятий***

1. Сделан ремонт фасада Октябрьского ЦСДК и заменены двери

**Общая стоимость реализации проекта 66 тыс. рублей**

2. Произведено покрытие крыши профнастилом здания клуба в д.Пышкец

**Общая стоимость реализации проекта 32 тыс. рублей**

3. Сделан ремонт фасада Октябрьского ЦСДК и замена дверей

**Общая стоимость реализации проекта 66 тыс. рублей**

***За счёт средств местного бюджета и привлеченных средств предприятий***

1.Построена входная группа и забор на ИКП "ДондыДор"

**Общая стоимость реализации проекта 434,6 тыс. рублей:**

из местного бюджета – 399,6 тыс. руб.

средства граждан – 35 тыс. руб.