| Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Глаз ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы |
| --- | --- | --- |

- РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Об итогах отопительного периода 2024-2025 годов на территории Глазовского района и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2025-2026 годов

Принято

Советом депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики» первого созыва                                                        __май 2025 года

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Глазовского района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.Н.Выродова «Об итогах отопительного периода 2024-2025 годов на территории Глазовского района и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2025-2026 годов», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию «Об итогах отопительного периода 2024-2025 годов на территории Глазовского района и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2025-2026 годов» принять  к сведению.

Председатель Совета депутатов муниципального

образования «Муниципальный округ

Глазовский район Удмуртской Республики»			     		С.Л. Буров

- г.Глазов

__ май 2025 года

№ __

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» первого созыва

от  __май 2025 г. № __

Об итогах отопительного периода 2024-2025 годов на территории Глазовского района и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2025-2026 годов

Итоги отопительного периода 2024-2025

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Глазовского района к отопительному сезону 2024-2025 гг. осуществляется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов.

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 01 июня 2023 года № 1.91 и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” и приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» специалисты отдела ЖКХ совместно с Ростехнадзором провели проверку готовности к отопительному периоду в отношении ресурсоснабжающих организаций.  По итогам проверки Глазовский район одним из первых получил паспорт готовности к отопительному сезону.

На подготовку  выделены средства из Республики и района порядка 16 миллионов  рублей. На сегодняшний день выполнены мероприятия, в том числе:

- капитальный ремонт участков сетей водоснабжения по ул. Олимпийской, ул. Сясеговской в д. Золотарево на сумму 1 791 179 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча сто семьдесят девять) рублей 12 копеек.

- капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Мира, ул. Советская в с. Дзякино на сумму 3 000 300 (Три миллиона триста) рублей 03 копейки.

- капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Береговая в д. Чура на сумму 1 272 127 (Один миллион двести семьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 22 копейки.

- капитальный ремонт тепловой сети на участке № 31 с. Октябрьский на сумму 400 040 (Четыреста тысяч сорок) рублей 00 копеек.

- капитальный ремонт системы водоснабжения д. Штанигурт на сумму 4 576 477 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 58 копеек.

- капитальный ремонт водонапорной башни д. Колевай на сумму 1 687 697,16 (Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 16 копеек.

- установка водонапорной башни в д. Татарские Парзи на сумму 1 311 349 (Один миллион триста одиннадцать тысяч триста сорок девять) рублей 94 копейки.

- капитальный ремонт водонапорной башни на ул. Набережная в д. М. Лудошур на сумму 963 907,91 (Девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семь) рублей 91 копейка.

- капитальный ремонт части водопроводной сети ул. Чепецкая д. Омутница на сумму 189 994 (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 33 копейки.

- капитальный ремонт сетей канализации в с. Дзякино на сумму 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей.

- капитальный ремонт сетей канализации в с. Понино на сумму 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей.

- капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения по ул. Молодежная в с. Парзи на сумму 439 000,00  (Четыреста тридцать девять тысяч) рублей.

- капитальный ремонт водонапорной башни д. Пудвай на сумму 963 907,91 (Девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семь) рублей 91 копейка.

- капитальный ремонт водонапорной башни с. Понино на сумму 963 907,91 (Девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семь) рублей 91 копейка.

- капитальный ремонт колодца в д. Качкашур на ул. Новая, д.3 на сумму 101 011(Сто одна тысяча одиннадцать) рублей 31 копейка.

- капитальный ремонт водопровода на ул. Подлесная и ул. Удмуртская с. Октябрьский на сумму 622 214 (Шестьсот двадцать две тысячи двести четырнадцать) рублей 45 копеек.

- Приобретение материалов для капитального ремонта сетей водоснабжения в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики (водоразборные колонки, пожарные гидранты) на сумму 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Изготовление и поставка шкафов управления насосами для капитального ремонта артезианских скважин и каптажей в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики, на сумму 883 400 (Восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Благодаря проведенной работе по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 гг отопительный период прошел без аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения.

Планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2025-2026 годов.

Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» запланированы следующие мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2025-2027гг.:

-подготовка к отопительному периоду: проведение капитальных  ремонтов водопроводных сетей на 2025г. – 15 объектов  на сумму 58 164 000,00 руб : д.Татарские Парзи, д. Качкашур, д.Хутор Березовый, д.Штанигурт, с. Люм, с.Октябрьский, д.Большой Лудошур, с.Дзякино, с.Понино, д.Митино, д.Ураково, д.Удмуртские Ключи, д. Отогурт, д. Пусошур, д. Кочишево.

От ресурсоснабжающих организациях

1. В 2025 году в рамках утвержденной инвестиционной программы будет ремонт котельни в д. Штанигурт (устанавливаем теплообменники для разделения потребительского и котлового контура).  В целом, модернизация котельных не требуется, за исключением перевода на газ угольной котельной в д. Курегово, реконструкция (перепрокладка) тепловых сетей на территории школы в с. Парзи.

2. Полная реконструкция тепловых сетей в д. Кожиль

3. Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Люм от котельной до здания клуба.

Работы по ремонту тепловой изоляции с. Октябрьский по ул. Центральной — 300 м.

Работы по ремонту тепловой изоляции с. Понино по ул Коммунальная — 50 м.

Работы по ремонту тепловой изоляции д. Адам по ул. Советская — 40 м.

В программу Комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы внесены следующие объекты:

- Реконструкция КНС-1 и КНС-2 и очистных сооружений в с. Понино

- Водоснабжение деревни Чура

- Строительство системы канализации д. Адам