СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ)

Двенадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования

«Глазовский район» третьего созыва

- РЕШЕНИЕ

О ГОТОВНОСТИ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2017-2018 ГОДОВ

Принято Советом депутатов муниципального образования

«Глазовский район» 12 октября 2017 года

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации Глазовского района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.А.Лапина «О готовности Глазовского района к работе в зимних условиях 2017-2018 годов»,  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию «О готовности Глазовского района к работе в зимних условиях 2017-2018 годов», принять  к сведению.

Заместитель Председателя Совета депутатов

муниципального образования

«Глазовский район»							              Р.А.Тютин

город Глазов

____ октября 2017 года

№ _____

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район»

от 12 октября 2017 года № ____

Информация

о готовности Глазовского района к работе в зимних условиях 2017-2018 годов

В соответствии с постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 12.09.2017 №134, отопительный период на территории Глазовского района начат 14.09.2017 года. К моменту запуска котельных, все потребители тепловой энергии, в том числе объекты бюджетной сферы, прошли проверку на факт готовности к отопительному периоду 2017-2018гг, на  что оформлены соответствующие акты.

В день начала отопительного периода было запущено 19 котельных из 22. Не запущенными оставались котельные в дд. Штанигурт, Чура и Качкашур. Связано это было с существующей задолженностью ООО «ЖКХ Глазовский район» за потребленный ранее газ котельной д. Штанигурт (на сегодняшний день подписано соглашение о погашении задолженности), котельная запущена 20.09.2017. Котельные д. Чура и д. Качкашур были запущены 26.09.2017 из-за подготовки пакета документации на получение разрешения для пуска газа.

В октябре месяце будет организована проверка готовности к отопительному периоду Глазовского района инспекторами Ростехнадзора. В случае отсутствия замечаний Глазовскому району будет выдан паспорт готовности к отопительному периоду. Указанный документ должен быть получен не позднее 15.11.2017 года.