АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ»

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 06.03.2017года                                                                                                                        № 7

- Об организации противопаводковых мероприятий

- на территории муниципального    образования

- « Гулековское»

- В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможности ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2017 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать противопаводковую комиссию муниципального образования «Гулековское» в составе:

Касаткин Е.Г –Глава МО «Гулековское»- председатель комиссии

Князева В.И. – главный специалист -  эксперт –заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

ДягелевЮ.Н. – председатель СПК «Коммунар» ( по согласованию)

Бабинцев Д.Ю. – председатель СПК «Луч» ( по согласованию)

Лотц В.Х – врач Ключевской врачебной амбулатории ( по согласованию)

Леонтьев А.П. – гл. инженер СПК «Коммунар» ( по согласованию)

Дерендяев  П.В. –  главный инженер СПК «Луч» ( по согласованию)

2. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на весенний период 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый расчет сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий .

4. 	В случае подтопления или затопления населенных пунктов организовать обследование источников водоснабжения питьевой водой совместно с  представителями СПК «Луч» и СПК «Коммунар».

5. Князевой В.И. составить график  дежурства по администрации МО «Гулековское» из числа работников  не позднее10 марта .

6. Согласовать график дежурства ответственных за пропуск талых вод для предотвращения смыва дамб Тукбулатовского пруда,     ДОЛ « Алые зори», в д.Гулеково-Колекшурского и Макшурского прудов . (по согласованию ).

7.  Контроль за исполнением постановления   возложить на главу МО «Гулековское» .

ВриоГлавы администрации

муниципального образования « Гулековское»                                       В.И.Князева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

МО «Гулековское» № 7   от 06.03.2017

План противопаводковых  мероприятий на весну 2017

на территории муниципального образования «Гулековское»

| №/№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | До 10.03. 2017 | глава МО |
| 2 | Провести совещание комиссии | До 10.03 | глава МО |
| 3. | Провести капитальные осмотры – состояния дорог ,мостов и гидротехнических сооружений | с 10.03. по 15.03 | комиссия |
| 4. | Рекомендовать организовать дежурство на объектах | Паводковый период | Руководители СПК (по согласованию) |
| 5. | Рекомендовать СПК: - создать аварийно-восстановительные бригады; - создать необходимый двухнедельный запас кормов ; -создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов и обеспечения жизнедеятельности населения ; - провести обследование состояния источников водоснабжения ( скважины и каптажи); | до 10. 03 по мере необходимости | Руководители СПК (по согласованию) |
| 6. | Составить график проведения санитарной обработки системы водоснабжения. | До 03.04. | Гл.врач амбулатории Лотц В.Х.(по согласованию) |
| 7. | Населению провести оканавливание улиц, прилегающих к их дому. | до 30.03. | Домовладельцы, старосты населенных пунктов |
| 8. | Рекомендовать принятие мер по предотвращению попадания талых вод на производственные объекты , предприятия и учреждения | до 30.03. | Руководители учреждений и предприятий (по согласованию) |
| 9. | Запретить движение большегрузной техники по улицам населенных пунктов для сохранения целостности дорожного полотна . Ознакомить под роспись всех механизаторов хозяйств. | с начала паводка | паводковая комиссия, старосты Князева В.И. |
| 10 | Вести контроль за состоянием прудов | постоянно | Алые зори –Веретенников Тукбулатовский– «Коммунар» Огорельцева В.В; Макшурский- Кузнецов Д.В.; Колекшур – СПК «Луч»-ИвановН.В.(по согласованию) |

- УТВЕРЖДЕН:

- Постановлением №  7от 06.03.2017

- Расчет

сил и средств,  резерв материальных  ресурсов , привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2017 года

- СПК «Луч» :

-бойлер прицепной 1 ед.(10 м3)

-бульдозер – 1 ед.

-погрузчик-1 ед.

-УАЗ

- СПК «Коммунар»:

-бойлер прицепной- 1 ед. (10м3 )

-бульдозер -1 ед.

-КАМАЗ-1 ед.

.

3. Резерв финансовых ресурсов в бюджете МО «Гулековское» по статье  «Резервные фонды» -5000-00 рублей.

Утвержден

Постановлением администрации

№7 от06 .03.2017г.

График  дежурства   администрации МО «Гулековское »

на период весеннего паводка  с 15 марта по 15 апреля 2017 года

| Ф. И. О. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касаткин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Князева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юферев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |