| Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Глаз ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы |
| --- | --- | --- |

- РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 годов

Принято

Советом депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики» первого созыва                                            __ сентября 2023 года

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Глазовского района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Д.Н.Целоусова «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 годов», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 годов»  принять  к сведению.

Председатель Совета депутатов муниципального

образования «Муниципальный округ

Глазовский район Удмуртской Республики»			     		С.Л. Буров

- г.Глазов

__сентября 2023 года

№ __

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению

Совета депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики» первого созыва

от ___ 2023 № __

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2023-2024 годов

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Глазовского района к отопительному сезону 2023-2024 гг. осуществляется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденным постановлением  Администрации Глазовского района № 1.90 от 01 июня 2023г.

С ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями по дальнейшей координации в подготовке к отопительному сезону неоднократно проводились встречи, где обсуждались проблемные моменты  и принимались решения.

Руководителям структурных подразделений Администрации Глазовского района поручено обеспечить 100% готовность объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду  2023-2024 гг. в соответствии с Правилами оценки готовности  к отопительному периоду:

-до 15 сентября 2023 г. – потребителями тепловой энергии;

-до 10 октября 2023 г. – предприятиями и организациями коммунальной сферы;

-не позднее 15 ноября 2023 г. – муниципальным образованием.

На подготовку  выделены средства из республики и района порядка 8 миллионов  рублей. На сегодняшний день выполнен ряд мероприятий, в том числе:

- Село Понино:

- в 2022 году приобретен новый газовый котел в центральную котельную, в 2023 году произведен его монтаж. Кроме этого в рамках последнего этапа программы по модернизации оборудования в 2023 году планируется приобретение еще одного котла с газовой горелкой.

- также здесь заменено 400 метров  тепловой  изоляции.

- Село Октябрьский - капитально отремонтировано 120 метров тепловой сети.

- Село  Парзи  - капитально отремонтировано 120 метров тепловой сети.

- Деревня  Золотарево  - капитально отремонтировано 50 метров тепловой сети.

Отметим, что капремонт – мероприятие дорогое, если все менять за раз. Но постепенно ежегодно какую-то часть сетей мы стараемся ремонтировать.

- Деревня Курегово – произведена замена котла.

- Также в этом году планируется ввод вновь построенных газовых модульных котельных в деревне Трубашур и в  населенном  пункте  1143   км   (с.Дзякино).

Необходимо отметить, что вопрос теплоснабжения напрямую связан с вопросом водоснабжения, потому что котельные для выполнения своих функций должны бесперебойно обеспечиваться водой.

Так, в настоящее время  проводятся работы по замене аварийных участков водопроводной сети протяженностью 700 метров в д. Кочишево (общая стоимость проекта – 1 870 млн. руб.).

В ближайшее время начнутся работы в селе Дзякино. По заключенному муниципальному контракту подрядчик должен будет произвести замену порядка 600 метров водопровода (общая стоимость проекта – 2 700 млн. руб.).

В рамках подготовки к отопительному периоду все управляющие компании завершают работы в многоквартирных домах по устранению замечаний  ресурсоснабжающих организаций.

Но у нас есть дома без управляющих компаний. В таких домах собственникам нужно самим подготовить свой дом к зиме. Для этого в ближайшее время провести общее собрание и принять решение о выборе организации, которая выполнит услуги по опрессовке и промывке систем отопления (а при наличии газовых плит нужно еще провести проверку вентиляционных каналов).

На сегодня все котельные готовы к отопительному сезону.

По соцобъектам работа тоже проведена. Системы отопления учреждений образования и культуры проверку прошли, готовы к работе в наступающий отопительный период.