- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ»

- «ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «26» февраля  2021 года                                                                                                   № 18

Об организации  противопаводковых     работ на  территории муниципального     образования «Штанигуртское»

В целях  уменьшения   риска    возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и   снижения

возможного  ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования объектов производства, учреждений, организаций в период весеннего половодья в 2021 году  Администрация муниципального образования «Штанигуртское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию  в  следующем составе:

Семенова Н.Н.    	– Глава МО «Штанигуртское», председатель комиссии;

Касимова Н.А.	           – директор МОУ «Штанигуртская НШ», заместитель

председателя комиссии (по согласованию).

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Аввакумов В.В.       – водитель Администрации МО «Штанигуртское»

(по согласованию),

Булатова М.И.         – главный специалист-эксперт Администрации  МО

«Штанигуртское»  (по согласованию),

Арасланова Р.Г.        -  фельдшер Штанигуртского ФАП (по согласованию),

2. План противопаводковой комиссии  утвердить (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций  создать

противопаводковые  комиссии  в своих организациях  до  05 марта 2021г.

4. Организовать работу по очистке труб у прудов и в населенных пунктах.

5. В период паводка организовать дежурство в Администрации муниципального образования «Штанигртское».

Глава муниципального

образования «Штанигуртское»                                                               Н.Н.Семенова

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации МО

«Штанигуртское» от  26.02.2021 года   № 18

ПЛАН    РАБОТЫ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ                                                                                                    НА ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекомендовать создать в учреждениях, организациях противопаводковые комиссии, определить планы их работы. | до 05.03. | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 3. | Провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений | март | Члены комиссии |
| 4. | Очистить все здания и сооружения от прилегающего снега. | до 22.03. | Руководители учреждений и организаций. (по согласованию) |
| 5. | Организовать и провести мероприятия по подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, водоемов к приёму и пропуску весенних паводков | Март, апрель | Глава |
| 6. | Подготовить необходимые МТС для возможного ремонта повреждённых объектов. | март | Руководители учреждений и организаций. (по согласованию) |
| 7. | Организовать дежурство на особо опасных местах и своевременно принимать меры по защите дорог, дамб, мостов, жилых и производственных помещений, других материальных ценностей от повреждения ледоходом и паводковыми водами. | в день паводка | Глава |
| 8. | Организовать население на расчистку канав, кюветов от снега, организовать пропуск талых вод на улицах деревень. | Апрель май | Старосты улиц, деревень (по согласованию) |
| 9. | Осуществить мероприятия по проведению эвакуации населения из угрожаемых затоплением мест и организовать их расселение в безопасной зоне | по мере необходимости | Члены комиссии |
| 10. | Ограничить движение большегрузного транспорта по улицам без твёрдого покрытия всех населённых пунктов в весеннюю распутицу. | с 1 апреля по 20 мая | Старосты улиц, деревень участ. уполномоченный (по согласованию) |
| 11. | Организовать необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов. | при необходимости | глава |