ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

«ОКТЯБРЬ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТОРОЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »    февраля   2018 года 						                № 14

с. Октябрьский

О  мерах по обеспечению сохранности

материальных ценностей от повреждения

ледоходом и паводковыми водами.

В целях обеспечения в весенний период сохранности дорог, мостов, плотин, животноводческих помещений, жилых домов и других объектов от повреждения ледоходом и паводковыми водами на территории муниципального образования «Октябрьское»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Сабрекова Н.М. – Глава МО «Октябрьское» - председатель комиссии

Плетенев Н.Н. –директор ООО «Октябрьский» - заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Максимов И.Л.– главный инженер ООО «Октябрьский»  (по согласованию)

Главатских О.А. – управляющая  Трубашурского отделения ООО «Октябрьский» (по согласованию)

Ронжина Е.Н. – уполномоченная по делам ГО и ЧС МО «Октябрьское»

2. План работы противопаводковой комиссии утвердить (План прилагается).

3. Об угрозе разрушения и разрушениях, нанесенных паводковыми водами, немедленно докладывать в противопаводковую комиссию.

4. Назначить ответственными за пруды на территории МО «Октябрьское» на период паводка:

с.Октябрьский – Тютин Р.Е. ( по согласованию)

д.Трубашур – Чирков Н.В. ( по согласованию)

д.Якшино – Волков С. С.  ( по согласованию)

Глава муниципального образования

«Октябрьское»								Н.М. Сабрекова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы МО 								    	  «Октябрьское»

от 19.02.2018 года  №14

План

противопаводковых мероприятий

муниципального образования  «Октябрьское» на весенний период

2018 года

| №№ | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, провести работы по подготовке водоемов к приему и пропуску паводков | до 05.03. | Сабрекова Н.М |
| 2 | Провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений | До 29.03 | Сабрекова Н.М., члены комиссии |
| 3 | Осуществить мероприятия по проведению эвакуации населения из угрожаемых затоплением мест и организовать их расселение в безопасной зоне (пункты ПВР) | По мере необходимости | Сабрекова Н.М. |
| 4 | Рекомендовать руководителям сельхозпредприятия, предприятий и организаций, находящихся на территории МО «Октябрьское» |  |  |
| 4.1. | Принять меры по очистке трасс и колодцев от снега во избежание попадания талых вод в тепловые, канализационные, водопроводные сети и кабельные каналы | До 30.03 |  |
| 4.2. | Организовать дежурство в паводковый период на объектах | март, апрель |  |
| 4.3. | Для предотвращения размыва дорог и затопления талыми водами производственных помещений организовать очистку и расталкивание снега и отвод паводковых вод | До 30.03 |  |
| 4.4. | Принять меры по предотвращению затопления объектов и попадания навозной жижи в р.Сепыч | В паводковый период |  |
| 4.5. | На реке Сепыч вести постоянное наблюдение, не допускать заторы льда | В период ледохода |  |
| 4.6. | Организовать контрольные осмотры плотин прудов в с.Октябрьский, д. Трубашур и д.Якшино | В период паводка |  |
| 4.7. | Организовать расширение полотна дорог жилой и производственной зоны во избежание разрушения дорог | До 30.03 |  |
| 4.8. | Очистить от мусора стоки придорожных канав | До 02.04 |  |
| 4.9. | Провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов | По мере необходимости |  |