АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ»

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 02.03.2018года                                                                                                                        № 13

- Об организации противопаводковых мероприятий

- на территории муниципального    образования

- « Гулековское»

- В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможности ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2018 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать противопаводковую комиссию муниципального образования «Гулековское» в составе:

Касаткин Е.Г –Глава МО «Гулековское»- председатель комиссии

Князева В.И. – главный специалист -  эксперт –заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

ДягелевЮ.Н. – председатель СПК «Коммунар» ( по согласованию)

Бабинцев Д.Ю. – председатель СПК «Луч» ( по согласованию)

Худякова Т.Н. –  Зав. Ключевской врачебной амбулаторией ( по согласованию)

Ларионов В.В. – гл. инженер СПК «Коммунар» ( по согласованию)

Дерендяев  П.В. –  главный инженер СПК «Луч» ( по согласованию)

2. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на весенний период 2018 года.

3.Утвердить прилагаемый расчет сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий .

4.В случае подтопления или затопления населенных пунктов организовать обследование источников водоснабжения питьевой водой совместно с  представителями СПК «Луч» и СПК «Коммунар».

5. Князевой В.И. составить график  дежурства по администрации МО «Гулековское» из числа работников  не позднее10 марта .

6. Согласовать график дежурства ответственных за пропуск талых вод для предотвращения смыва дамб Тукбулатовского пруда,   ДОЛ « Алые зори», в д.Гулеково-Колекшурского и Макшурского прудов . (по согласованию ).

7.  Контроль за исполнением постановления   возложить на главу МО «Гулековское» .

Глава администрации

муниципального образования « Гулековское»                                       Е.Г.Касаткин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

МО «Гулековское» № 13   от 02.03.2018

План противопаводковых  мероприятий на весну 2018

на территории муниципального образования «Гулековское»

| №/№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | До 15.03. 2018 | глава МО |
| 2 | Провести совещание комиссии | До 10.03 | глава МО |
| 3. | Провести капитальные осмотры – состояния дорог ,мостов и гидротехнических сооружений | с 10.03. по 20.03 | комиссия |
| 4. | Рекомендовать организовать дежурство на объектах по графику | Паводковый период | Руководители СПК (по согласованию) |
| 5. | Рекомендовать СПК: - создать аварийно-восстановительные бригады; - создать необходимый двухнедельный запас кормов ; -создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов и обеспечения жизнедеятельности населения ; - провести обследование состояния источников водоснабжения ( скважины и каптажи); | до 30. 03 по мере необходимости | Руководители СПК (по согласованию) |
| 6. | Провести санитарную обработки водопроводной системы | До 30.04. | Собственники одопроводных систем, зав. амбулаторией Худякова Т.Н.(по согласованию) |
| 7. | Населению провести оканавливание улиц, прилегающих к их дому. | до 30.03. | Домовладельцы, старосты населенных пунктов |
| 8. | Рекомендовать принятие мер по предотвращению попадания талых вод на производственные объекты , предприятия и учреждения | до 30.03. | Руководители учреждений и предприятий (по согласованию) |
| 9. | Запретить движение большегрузной техники по улицам населенных пунктов для сохранения целостности дорожного полотна . Ознакомить под роспись всех механизаторов хозяйств. | с начала паводка | паводковая комиссия, старосты Князева В.И. |
| 10 | Вести контроль за состоянием прудов | постоянно | Алые зори –Веретенников Тукбулатовский– бригадир СПК«Коммунар» Макшурский- Кузнецов Д.В.; Колекшур – СПК «Луч»-ИвановН.В.(по согласованию) |
| 11 | Очистить подъездные пути к ГТС | До 20.03 | Балансодержатели |
| 12 | Освободить входные и выходные части водосбора | До начала пловодья | Балансодержатели |
| 13 | Подготовить аварийный запас строительных материалов | До начала половодья | Балансодержатели |
| 14 | Вести мониторинг состояния ГТС | Период паводка | Члены ДПД, старосты |
| 15 | Обеспечить бесперебойную связь с членами бригад и комиссии , ответственными лицами | постоянно | КасаткинЕ.Г. |

- УТВЕРЖДЕН:

- Постановлением №  13 от 02.03.2018

- Расчет

сил и средств,  резерв материальных  ресурсов , привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2018 года

СПК «Коммунар »:

| №№ пп | Марка автотранспорта | Ф.И.О | Домашний адрес | телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бойлер прицепной-10 куб.м | Иванов Алексей Владимирович | Д.Удм.Ключи ул.Центральная д.32 | 8904 315-11 38 |
| 2 | МТС -82 | Герасимов С.Р. | д.Удм.Ключи ул.Северная 3 | 8951 199- 55 70 |
| 3 | Погрузчик | Лотц В.В. | д.Удм.Ключи ул.Южная д.11а- 2 | 8951 209- 26 83 |
| 4 | КАМАЗ | Главатских А.М | д.Тукбулатово ул. Центральная | 8904 837-81 31 |

СПК «Луч» :

| №№ пп | Марка автотранспорта | Ф.И.О | Домашний адрес, | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бойлер прицепной10 м3)- | Дьяконов О.А | Д.Бабино ул.Юкаменская д.7 | 8950 814-40 03 |
| 2 | бульдозер | Дряхлов А.Л. | Д.Гулеково ул.Центральная д.39 кв.2 |  |
| 3 | погрузчик | Павлов А.А | Д.Гулеково ул.Береговая д.3 |  |