**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ»**

**«ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09 марта 2017 года № 9**

**Об организации противопаводковых работ**

**на территории муниципального образования**

**«Штанигуртское»**

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2017 году **Администрация муниципального образования «Штанигуртское»** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать районную противопаводковую комиссию в составе:

Бузмаков П.И.- Глава МО «Штанигуртское»**-председатель комиссии;**

Булатова М.И.-главный специалист-эксперт Администрации МО «Штанигуртское»-**заместитель председателя комиссии**

**Члены комиссии:**

Аввакумов В.В.- водитель Администрации МО «Штанигуртское»;

Касимова Н.А.-директор МОУ «Штанигуртская НШ»

1. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на весенний период 2017 года.
2. Главе МО «Штанигуртское» Бузмакову П.И. докладывать районной противопаводковой комиссии при Администрации Глазовского района об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных паводком жилью, производственным и хозяйственным помещениям, мостам, гидротехническим сооружениям и инженерным сетям.

**Глава муниципального образования**

**«Штанигуртское» П.И.Бузмаков**

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением Администрации

муниципального образования

«Штанигуртское» от 09 марта 2017 года № 9

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на территории муниципального**

**образования «Штанигуртское» на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Создать в МО «Штанигуртское» противопаводковую комиссию | до 25.03. | Бузмаков П.И. |
| 2 | Провести совешание с противопаводковой комиссией, распределить обязанности | до 25.03. | Председатель комиссии |
| 3 | Провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений | до 30.03. | Члены комиссии-по согласованию,  Глава МО |
| 4 | Организовать и провести мероприятия по подготовке населенных пунктов и водоемов к пропуску паводков | Март, апрель | Глава МО,  члены комиссии-по согласованию,  руководители организаций, учреждений-по согласованию |
| 5 | Организовать дежурства в паводковый период | Март, апрель | Глава МО,  руководители организаций, учреждений-по согласованию |
| 6 | Создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов и обеспечения жизнедеятельности населения | до 30.03 | Глава МО,  руководители организаций, учреждений-по согласованию |
| 7 | Рекомендовать населению очистить от мусора стоки придорожных канав | до 01.04 | Глава МО |
| 8 | Провести зачернение льда у водостоков прудов (при необходимости) | при необходимости | Глава МО |
| 9 | Провести распиловку льда у водостоков прудов (при необходимости) | при необходимости | Глава МО |
| 10 | Провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов | при необходимости | Глава МО,  члены комиссии-по согласованию,  руководители организаций, учреждений-по согласованию |